Alethicode 正式评审增强版技术文档

六大软件工程技术文档、图表和正式评审附录

项目名称：Alethicode 智能在线评测平台

项目定位：面向非计算机专业 Python 初学者的 AI 编程学习系统

文档版本：v1.0

生成日期：2026-05-07

说明：当前未发现附件模板，本文件按通用课程提交格式生成。

# Alethicode 正式评审增强版技术文档合集

# Alethicode 项目计划（正式评审增强版）

> 文档编号：ALETHICODE-FORMAL-PLAN-2026

> 版本：v2.0

> 参考标准：ISO/IEC/IEEE 12207、PMBOK、软件工程课程项目验收规范

> 目标读者：项目评审教师、项目负责人、开发人员、测试人员、运维人员。

## 1. 项目计划说明

本项目计划说明 Alethicode 如何从立项、需求、设计、开发、测试、部署到课程提交逐步推进。计划文档强调组织结构、WBS、甘特图、里程碑、风险矩阵、质量计划、沟通计划和验收计划。该文档的作用不是介绍系统功能，而是回答“谁负责、做什么、什么时候完成、怎样验证、风险如何闭环”。

## 2. 项目组织结构图

```mermaid

flowchart TB

PM[项目负责人/项目经理]

PM --> BA[系统分析师/需求负责人]

PM --> ARCH[软件架构师]

PM --> BE[后端开发负责人]

PM --> FE[前端开发负责人]

PM --> AI[AI/RAG 工作流负责人]

PM --> QA[测试负责人]

PM --> OPS[部署与运维负责人]

PM --> DOC[文档与答辩负责人]

BE --> BE1[账号/题库/提交]

BE --> BE2[课堂/语言包/管理端]

FE --> FE1[学生端 OJ]

FE --> FE2[教师端与管理端]

AI --> AI1[AI Tutor]

AI --> AI2[课件 RAG]

QA --> QA1[自动化测试]

QA --> QA2[验收与演示测试]

OPS --> OPS1[Docker Compose]

OPS --> OPS2[监控与健康检查]

## 3. WBS 工作分解结构图

        ```mermaid
mindmap
root((Alethicode))
            项目管理
              立项
              计划
              风险
              验收
            需求分析
              用户角色
              用例
              非功能需求
              数据需求
            概要设计
              系统架构
              模块结构
              部署结构
              数据架构
            详细设计
              后端模块
              前端组件
              AI 工作流
              数据库表
            开发实现
              Spring Boot 后端
              Vue 前端
              tutor-graph
              alethicode-rag
            测试验证
              单元测试
              集成测试
              E2E
              验收测试
            交付答辩
              技术文档
              实训总结
              PPT
              演示视频

## 4. 甘特图

```mermaid

gantt

title Alethicode 课程项目甘特图

dateFormat  YYYY-MM-DD

axisFormat  %m-%d

section 项目启动

立项与范围确认           :done, p1, 2026-03-01, 3d

技术栈与环境准备         :done, p2, after p1, 4d

section 需求与设计

需求规格说明             :done, r1, 2026-03-08, 7d

概要设计                 :done, d1, after r1, 6d

详细设计                 :done, d2, after d1, 8d

section 开发实现

OJ 主流程                :done, dev1, 2026-03-22, 14d

AI Tutor                 :done, dev2, 2026-04-01, 20d

课件 RAG 与语言包         :done, dev3, 2026-04-08, 20d

课堂协作与管理端          :done, dev4, 2026-04-15, 18d

section 测试与部署

自动化测试与回归          :active, t1, 2026-04-28, 10d

Docker Compose 与演示环境 :active, ops1, 2026-05-01, 7d

section 课程交付

技术文档与总结            :active, doc1, 2026-05-05, 5d

PPT 与演示视频             :doc2, after doc1, 4d

最终验收与答辩             :milestone, m1, 2026-05-14, 1d

## 5. 里程碑图

        ```mermaid
timeline
title Alethicode 项目里程碑
        2026-03-01 : 项目立项 : 明确 AI + OJ + 课堂教学闭环
        2026-03-15 : 需求完成 : 明确学生、教师、管理员和内部服务需求
        2026-03-29 : 设计完成 : 完成架构、模块、接口和数据库设计
        2026-04-20 : 核心开发完成 : OJ、AI Tutor、RAG、课堂和管理端具备主流程
        2026-05-05 : 测试与部署完成 : 自动化测试资产、Docker Compose 和监控就绪
        2026-05-10 : 文档完成 : 六大技术文档、总结、PPT 和演示脚本完成
        2026-05-14 : 项目答辩 : 提交代码、文档、PPT 和视频

## 6. 风险矩阵图

```mermaid

quadrantChart

title 项目风险概率-影响矩阵

x-axis 低概率 --> 高概率

y-axis 低影响 --> 高影响

quadrant-1 高概率高影响

quadrant-2 低概率高影响

quadrant-3 低概率低影响

quadrant-4 高概率低影响

外部LLM不可用: [0.72, 0.85]

JudgeServer异常: [0.55, 0.82]

文档代码不一致: [0.78, 0.60]

演示环境配置错误: [0.64, 0.70]

前端布局回归: [0.58, 0.42]

单个测试失败: [0.44, 0.35]

## 7. 工作包与责任矩阵

        |工作包|负责人|主要任务|验收产物|
|---|---|---|---|
|项目管理|项目负责人|范围、进度、风险、沟通、答辩组织|项目计划、风险台账、验收清单|
|需求分析|系统分析师|角色、用例、流程、数据和非功能需求|需求规格说明书、用例图、DFD|
|架构设计|软件架构师|总体架构、模块、部署、接口、数据|概要设计说明书、架构图、部署图|
|详细设计|后端/前端/AI 负责人|类、服务、状态机、时序、数据库物理模型|详细设计说明书、类图、时序图|
|开发实现|开发负责人|后端、前端、微服务和配置实现|项目源码、迁移、配置和测试|
|测试验证|测试负责人|测试计划、用例、执行、缺陷和报告|测试计划和测试报告|
|部署运维|运维负责人|Docker Compose、健康检查、监控和演示环境|部署说明、环境检查记录|
|文档答辩|文档负责人|技术文档、实训总结、PPT、演示脚本|课程提交材料|


        ## 8. 模块级计划说明

        ### 1. 账号与权限在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 账号与权限的核心目标是保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥；下游输出主要包括登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括用户、权限、会话、邮箱、密码重置、隐私数据导出和删除请求。接口范围包括/api/login、/api/register、/api/profile、/api/logout、/api/privacy/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用。因此在设计和测试时需要覆盖登录成功/失败、未登录访问、教师越权、退出登录、内部 Key 缺失和错误 Key。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 2. 题库与在线评测在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 题库与在线评测的核心目标是提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token；下游输出主要包括题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括题目、标签、难度、测试用例、提交、判题结果、题目变体。接口范围包括/api/problems、/api/submission、/api/admin/problems、/api/admin/submissions。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败。因此在设计和测试时需要覆盖题目分页、题目详情、AC 提交、WA/RE/CE 提交、提交详情、管理端新增题目。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 3. AI Tutor 工作流在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** AI Tutor 工作流的核心目标是基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息；下游输出主要包括Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括Tutor 会话、运行、事件、检查点、对话、卡片、画像、记忆、token 统计。接口范围包括/api/ai/tutor/*、/api/ai/tutor-workflow-sessions/*、/internal/ai-tutor/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败。因此在设计和测试时需要覆盖会话创建、错误诊断、AC 复盘、压缩、分叉、检查点恢复、内部工具授权。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 4. 语言包与课件 RAG在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 语言包与课件 RAG的核心目标是将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID；下游输出主要包括语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括语言包、文档、页面、知识点、QA 会话、消息、反馈、RAG 索引任务、视频任务。接口范围包括/api/language-pack-qa/*、/api/admin/language-packs/*、/internal/language-pack/quality/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件。因此在设计和测试时需要覆盖语言包列表、会话创建、发送问题、引用预览、反馈记录、RAG 客户端异常。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 5. 课堂协作与学情分析在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 课堂协作与学情分析的核心目标是支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标；下游输出主要包括班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括班级、成员、课堂、作业、作业提交、课堂分析、风险记录、AI 题目候选。接口范围包括/api/classroom/*、/api/classroom/{classroomId}/assignments/*、/api/admin/insight/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报。因此在设计和测试时需要覆盖班级创建、学生加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目审核。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 6. 学习复盘与学习者画像在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 学习复盘与学习者画像的核心目标是把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史；下游输出主要包括学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括掌握度、误区、错题、复习计划、学习记忆、叙事摘要、练习热力图。接口范围包括/api/ai/tutor/profile/*、/api/ai/review-packages/*、/api/recommend/next-problem。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露。因此在设计和测试时需要覆盖画像刷新、错题复习、评分反馈、推荐题、学习记忆检索。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 7. 后台管理与系统配置在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 后台管理与系统配置的核心目标是为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件；下游输出主要包括管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括系统配置、AI 配置、公告、反馈、使用统计、管理员操作上下文。接口范围包括/api/admin/*、/api/admin/website|smtp|super/*、/api/website|languages|csrf、/api/beta/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致。因此在设计和测试时需要覆盖配置读取更新、公告管理、反馈查询、使用统计、教师路由拦截。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 8. 可观测性与运维部署在项目计划中的设计说明

**目标与边界。** 可观测性与运维部署的核心目标是通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态；下游输出主要包括Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志。模块边界的关键判断标准是：凡是影响进度、责任、风险和验收的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括指标、日志、trace、错误事件、健康状态、部署配置、环境变量。接口范围包括/actuator/*、/api/admin/ai/traces、Prometheus scrape、OTLP。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用。因此在设计和测试时需要覆盖健康检查、指标导出、trace 关联、错误上报、Docker Compose smoke test。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

        ## 9. 项目进度控制

        项目采用里程碑驱动的进度控制方式。每个里程碑必须同时满足功能完成、文档更新、测试可执行和演示路径可复现四个条件。对课程项目而言，最常见的问题是代码完成但文档缺失、功能存在但无法演示、文档很漂亮但与代码不一致。因此 Alethicode 的进度控制将“可验证”作为核心标准：凡是文档中承诺的功能，必须能在代码中找到对应模块；凡是答辩中演示的流程，必须提前准备账号、题目、课件、班级和外部服务配置。

        ## 10. 验收计划

        |验收对象|验收方式|通过标准|
|---|---|---|
|项目代码|仓库检查、构建检查、关键目录检查|前端、后端、微服务、部署、迁移和测试目录齐全|
|技术文档|文档审查|六大文档结构完整、图表齐全、与代码事实一致|
|功能演示|浏览器录屏和现场演示|能展示登录、提交、AI Tutor、RAG、课堂和管理端|
|测试报告|测试命令和报告审查|覆盖矩阵、缺陷统计、环境说明和结论完整|
|答辩 PPT|内容审查和试讲|8-12 分钟内讲清背景、架构、功能、测试和创新|



---


# Alethicode 需求规格说明书（正式评审增强版）

        > 文档编号：ALETHICODE-FORMAL-SRS-2026  
        > 版本：v2.0  
        > 参考标准：ISO/IEC/IEEE 29148、ISO/IEC 25010  
        > 文档目标：明确系统要做什么、为什么做、为谁做、做到什么程度才算完成。

        ## 1. 系统上下文图

        ```mermaid
flowchart LR
Student[学生] --> FE[Vue 前端]
        Teacher[教师] --> FE
        Admin[管理员] --> AdminFE[管理端 Vue]
        FE --> Backend[Spring Boot 后端]
        AdminFE --> Backend
        Backend --> PG[(PostgreSQL + pgvector)]
        Backend --> Redis[(Redis Session/Cache)]
        Backend --> Judge[Judge Server]
        Backend --> Tutor[tutor-graph]
        Backend --> RAG[alethicode-rag]
        RAG --> Memgraph[(Memgraph)]
        RAG --> Embedding[Embedding Provider]
        Tutor --> LLM[LLM Provider]
        Backend --> Monitor[Prometheus/Jaeger/Sentry]

## 2. 用例图

```mermaid

flowchart TB

Student[学生]

Teacher[教师]

Admin[管理员]

Internal[内部服务]

Student[学生] --> 账号权限[账号与权限]

Student[学生] --> 题库在线评测[题库与在线评测]

Student[学生] --> AITutor工作流[AI Tutor 工作流]

Student[学生] --> 语言包课件RAG[语言包与课件 RAG]

Student[学生] --> 课堂协作学情分析[课堂协作与学情分析]

Student[学生] --> 学习复盘学习者画像[学习复盘与学习者画像]

Teacher --> Class[课堂协作与学情分析]

Teacher --> LP[语言包与课件 RAG]

Admin --> Manage[后台管理与系统配置]

Admin --> Ops[可观测性与运维部署]

Internal --> AITool[AI Tutor 工作流]

Internal --> Quality[语言包质量检测]

## 3. 业务流程图：学生做题与 AI 辅导

        ```mermaid
flowchart TD
A[学生登录] --> B[进入题目列表]
        B --> C[打开题目详情]
        C --> D[阅读题面并编写代码]
        D --> E[提交代码]
        E --> F{Judge Server 判题}
        F -->|Accepted| G[查看 AC 结果]
        F -->|错误| H[查看错误信息]
        H --> I[打开 AI Tutor 错误诊断]
        I --> J[EvidencePack 构造上下文]
        J --> K[LLM 生成阶段化提示]
        K --> L[Reflection 自检]
        L --> M[学生修改代码]
        M --> E
        G --> N[AI Tutor AC 复盘]
        N --> O[错题/知识点沉淀]

## 4. 数据流图 DFD

```mermaid

flowchart LR

U[用户] -->|登录/提交/提问| P1[前端交互进程]

P1 -->|HTTP/WebSocket| P2[后端业务进程]

P2 -->|读写| D1[(业务数据库)]

P2 -->|会话/缓存| D2[(Redis)]

P2 -->|判题请求| E1[Judge Server]

P2 -->|AI 工作流| E2[tutor-graph]

P2 -->|课件检索| E3[alethicode-rag]

E3 -->|向量/图谱| D3[(pgvector/Memgraph)]

E2 -->|模型调用| E4[LLM Provider]

E3 -->|Embedding| E5[Embedding Provider]

P2 -->|指标/日志/trace| D4[(Observability)]

P2 -->|响应| P1

P1 -->|展示| U

## 5. 核心状态图：AI Tutor 会话

        ```mermaid
stateDiagram-v2
[*] --> Created
        Created --> Reading: 创建会话
        Reading --> Ideating: 理解题意
        Ideating --> Scaffolding: 形成思路
        Scaffolding --> Coding: 进入编码
        Coding --> ErrorFeedback: 提交错误
        ErrorFeedback --> Coding: 学生修改
        Coding --> AcReview: 判题通过
        AcReview --> Transfer: 迁移练习
        Transfer --> Archived: 会话归档
        Reading --> Compacting: 上下文过长
        ErrorFeedback --> Forked: 分叉探索
        Compacting --> Reading
        Forked --> Reading
        Archived --> [*]

## 6. 界面原型图

```mermaid

flowchart TB

subgraph ProblemPage[题目详情页]

P1[题面区域]

P2[样例与约束]

P3[CodeMirror 编辑器]

P4[提交按钮]

P5[AI Tutor 侧栏]

P6[提交结果区域]

end

P1 --> P3

P3 --> P4

P4 --> P6

P6 --> P5

P5 --> P3

## 7. 概念 ER 图

        ```mermaid
erDiagram
USER ||--o{ SUBMISSION : creates
        PROBLEM ||--o{ SUBMISSION : receives
        PROBLEM ||--o{ TEST_CASE : owns
        USER ||--o{ TUTOR_SESSION : starts
        TUTOR_SESSION ||--o{ TUTOR_MESSAGE : contains
        LANGUAGE_PACK ||--o{ COURSEWARE_PAGE : contains
        LANGUAGE_PACK ||--o{ QA_SESSION : supports
        QA_SESSION ||--o{ QA_MESSAGE : contains
        CLASSROOM ||--o{ CLASSROOM_MEMBER : has
        CLASSROOM ||--o{ ASSIGNMENT : publishes
        ASSIGNMENT ||--o{ SUBMISSION : collects
        USER ||--o{ LEARNER_MEMORY : owns

## 8. 功能需求总表

| 模块 | 目标 | 输入 | 处理 | 输出 | 关键风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。 | 登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥 | 认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理 | 登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录 | 弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用 |
| 题库与在线评测 | 提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。 | 题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token | 题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示 | 题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息 | 恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败 |
| AI Tutor 工作流 | 基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。 | 题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息 | 会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存 | Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告 | 模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败 |
| 语言包与课件 RAG | 将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。 | 课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID | 课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成 | 语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告 | 课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件 |
| 课堂协作与学情分析 | 支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。 | 班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标 | 班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示 | 班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选 | 学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报 |
| 学习复盘与学习者画像 | 把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。 | 提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史 | 掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习 | 学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要 | 画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露 |
| 后台管理与系统配置 | 为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。 | 管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件 | 权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理 | 管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果 | 错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致 |
| 可观测性与运维部署 | 通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。 | 服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态 | 指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析 | Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志 | 监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用 |

## 9. 模块级需求说明

### 1. 账号与权限在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 账号与权限的核心目标是保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥；下游输出主要包括登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括用户、权限、会话、邮箱、密码重置、隐私数据导出和删除请求。接口范围包括/api/login、/api/register、/api/profile、/api/logout、/api/privacy/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用。因此在设计和测试时需要覆盖登录成功/失败、未登录访问、教师越权、退出登录、内部 Key 缺失和错误 Key。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 2. 题库与在线评测在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 题库与在线评测的核心目标是提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token；下游输出主要包括题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括题目、标签、难度、测试用例、提交、判题结果、题目变体。接口范围包括/api/problems、/api/submission、/api/admin/problems、/api/admin/submissions。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败。因此在设计和测试时需要覆盖题目分页、题目详情、AC 提交、WA/RE/CE 提交、提交详情、管理端新增题目。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 3. AI Tutor 工作流在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** AI Tutor 工作流的核心目标是基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息；下游输出主要包括Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括Tutor 会话、运行、事件、检查点、对话、卡片、画像、记忆、token 统计。接口范围包括/api/ai/tutor/*、/api/ai/tutor-workflow-sessions/*、/internal/ai-tutor/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败。因此在设计和测试时需要覆盖会话创建、错误诊断、AC 复盘、压缩、分叉、检查点恢复、内部工具授权。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 4. 语言包与课件 RAG在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 语言包与课件 RAG的核心目标是将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID；下游输出主要包括语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括语言包、文档、页面、知识点、QA 会话、消息、反馈、RAG 索引任务、视频任务。接口范围包括/api/language-pack-qa/*、/api/admin/language-packs/*、/internal/language-pack/quality/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件。因此在设计和测试时需要覆盖语言包列表、会话创建、发送问题、引用预览、反馈记录、RAG 客户端异常。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 5. 课堂协作与学情分析在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 课堂协作与学情分析的核心目标是支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标；下游输出主要包括班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括班级、成员、课堂、作业、作业提交、课堂分析、风险记录、AI 题目候选。接口范围包括/api/classroom/*、/api/classroom/{classroomId}/assignments/*、/api/admin/insight/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报。因此在设计和测试时需要覆盖班级创建、学生加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目审核。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 6. 学习复盘与学习者画像在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 学习复盘与学习者画像的核心目标是把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史；下游输出主要包括学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括掌握度、误区、错题、复习计划、学习记忆、叙事摘要、练习热力图。接口范围包括/api/ai/tutor/profile/*、/api/ai/review-packages/*、/api/recommend/next-problem。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露。因此在设计和测试时需要覆盖画像刷新、错题复习、评分反馈、推荐题、学习记忆检索。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 7. 后台管理与系统配置在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 后台管理与系统配置的核心目标是为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件；下游输出主要包括管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括系统配置、AI 配置、公告、反馈、使用统计、管理员操作上下文。接口范围包括/api/admin/*、/api/admin/website|smtp|super/*、/api/website|languages|csrf、/api/beta/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致。因此在设计和测试时需要覆盖配置读取更新、公告管理、反馈查询、使用统计、教师路由拦截。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 8. 可观测性与运维部署在需求规格说明书中的设计说明

**目标与边界。** 可观测性与运维部署的核心目标是通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态；下游输出主要包括Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志。模块边界的关键判断标准是：凡是影响用户目标、功能需求、非功能需求和验收准则的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括指标、日志、trace、错误事件、健康状态、部署配置、环境变量。接口范围包括/actuator/*、/api/admin/ai/traces、Prometheus scrape、OTLP。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用。因此在设计和测试时需要覆盖健康检查、指标导出、trace 关联、错误上报、Docker Compose smoke test。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

## 10. 非功能需求

| 质量属性 | 需求说明 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 功能适合性 | 系统必须覆盖学生练习、AI 辅导、课件问答、课堂管理和后台管理主流程 | 按端到端用例验收 |
| 性能效率 | 普通业务接口应可在交互可接受时间内返回，AI/RAG 长耗时调用应有超时和观测 | 日志、指标和手工体验验证 |
| 兼容性 | 前端应适配主流 Chromium 浏览器，后端通过 HTTP/API 与外部服务集成 | 浏览器测试和接口测试 |
| 可用性 | 面向初学者的错误提示应清晰，AI 回答应给出可执行下一步 | 人工评审和演示验收 |
| 可靠性 | 会话、提交、AI 工作流和索引任务应具备恢复或补偿策略 | 刷新、重试和故障注入测试 |
| 安全性 | 认证、授权、CSRF、内部 API Key、隐私接口和敏感日志必须受控 | 安全测试和代码审查 |
| 可维护性 | 模块边界清晰，数据库迁移版本化，自动化测试可重复执行 | 架构检查、测试执行和文档审查 |
| 可移植性 | 支持本地开发与 Docker Compose 部署，外部依赖通过配置接入 | 部署 smoke test |

---

# Alethicode 概要设计说明书（正式评审增强版）

> 文档编号：ALETHICODE-FORMAL-HLD-2026

> 版本：v2.0

> 参考标准：IEEE 1016

> 文档目标：说明系统总体如何搭建、模块如何划分、服务如何部署、数据如何流动。

## 1. 系统架构图

```mermaid

flowchart TB

subgraph Client[用户与前端层]

OJ[学生 OJ]

Teacher[教师课堂]

Admin[管理端]

QA[课件问答]

end

subgraph Backend[Spring Boot 业务层]

Account[账号权限]

Problem[题库]

Submission[提交判题]

Tutor[AI Tutor]

LP[语言包]

Classroom[课堂]

Config[配置与观测]

end

subgraph Services[AI 与外部服务层]

Graph[tutor-graph]

Rag[alethicode-rag]

Judge[Judge Server]

LLM[LLM Provider]

Embed[Embedding Provider]

end

subgraph Data[数据与中间件层]

PG[(PostgreSQL/pgvector)]

Redis[(Redis)]

Memgraph[(Memgraph)]

Nats[(NATS)]

Temporal[(Temporal)]

Obs[(Prometheus/Jaeger/Sentry)]

end

Client --> Backend

Backend --> Services

Backend --> Data

Rag --> Memgraph

Rag --> Embed

Graph --> LLM

Submission --> Judge

## 2. 分层架构图

        ```mermaid
flowchart TB
UI[表示层 Vue 页面/组件/路由] --> API[接口适配层 Axios/WebSocket]
        API --> Controller[Controller 层]
        Controller --> Service[Service 业务层]
        Service --> Domain[领域与策略对象]
        Service --> Repository[Repository/JdbcTemplate]
        Repository --> DB[(PostgreSQL)]
        Service --> Cache[(Redis/Caffeine)]
        Service --> External[外部服务 Client]
        External --> Judge[Judge Server]
        External --> Graph[tutor-graph]
        External --> RAG[alethicode-rag]
        Service --> Observability[日志/指标/Trace]

## 3. 模块结构图

```mermaid

flowchart LR

Core[核心业务平台]

Core --> Account[账号与权限]

Core --> OJ[题库与在线评测]

Core --> AITutor[AI Tutor]

Core --> LangPack[语言包与 RAG]

Core --> Classroom[课堂协作]

Core --> Learner[学习复盘与画像]

Core --> Admin[后台管理]

Core --> Ops[可观测性与部署]

AITutor --> Evidence[EvidencePack]

AITutor --> Reflection[Reflection]

LangPack --> RAG[课件检索]

Classroom --> Analytics[学情分析]

Learner --> Review[错题复习]

## 4. 组件图

        ```mermaid
flowchart TB
Vue[Vue SPA] --> HttpClient[HTTP Client]
        Vue --> WsClient[WebSocket Client]
        HttpClient --> Rest[REST Controllers]
        WsClient --> WsHandler[WebSocket Handlers]
        Rest --> Business[Business Services]
        Business --> AiGateway[AiModelGateway]
        Business --> RagClient[RagServiceClient]
        Business --> JudgeClient[Judge Executor]
        Business --> Persistence[Persistence Adapters]
        Persistence --> Postgres[(PostgreSQL)]
        Business --> Redis[(Redis)]
        RagClient --> RagService[alethicode-rag]
        AiGateway --> LLM[LLM Provider]
        JudgeClient --> Judge[Judge Server]

## 5. 部署图

```mermaid

flowchart TB

Browser[Browser] --> Nginx[Frontend Nginx Container]

Nginx --> Backend[Backend Spring Boot Container]

Backend --> PgBouncer[PgBouncer]

PgBouncer --> Postgres[(PostgreSQL pgvector)]

Backend --> Redis[(Redis)]

Backend --> Judge[Judge Server]

Backend --> TutorGraph[tutor-graph Container]

Backend --> Rag[alethicode-rag Container]

Rag --> Memgraph[(Memgraph)]

Backend --> Nats[(NATS)]

Backend --> Temporal[(Temporal)]

Backend --> Prometheus[Prometheus]

Prometheus --> Grafana[Grafana]

Backend --> Jaeger[Jaeger]

Backend --> GlitchTip[Sentry/GlitchTip]

## 6. 数据库逻辑 ER 图

        ```mermaid
erDiagram
USER ||--o{ SUBMISSION : submits
        USER ||--o{ TUTOR_SESSION : owns
        USER ||--o{ CLASSROOM_MEMBER : joins
        PROBLEM ||--o{ TEST_CASE : has
        PROBLEM ||--o{ SUBMISSION : evaluated_by
        PROBLEM ||--o{ PROBLEM_KC : maps
        KC ||--o{ PROBLEM_KC : tags
        LANGUAGE_PACK ||--o{ COURSEWARE_DOCUMENT : contains
        COURSEWARE_DOCUMENT ||--o{ COURSEWARE_PAGE : splits
        LANGUAGE_PACK ||--o{ QA_SESSION : supports
        QA_SESSION ||--o{ QA_MESSAGE : contains
        CLASSROOM ||--o{ ASSIGNMENT : publishes
        ASSIGNMENT ||--o{ ASSIGNMENT_PROBLEM : includes
        TUTOR_SESSION ||--o{ TUTOR_EVENT : records
        TUTOR_SESSION ||--o{ LANGGRAPH_CHECKPOINT : references
        USER ||--o{ LEARNER_PROFILE : has

## 7. 接口关系图

```mermaid

sequenceDiagram

participant V as Vue Frontend

participant B as Spring Boot Backend

participant DB as PostgreSQL/Redis

participant J as Judge Server

participant G as tutor-graph

participant R as alethicode-rag

participant L as LLM/Embedding

V->>B: 登录/查询/提交/提问

B->>DB: 认证、读取业务数据

B->>J: 代码判题

J-->>B: 判题结果

B->>G: AI Tutor 工作流运行

G->>L: LLM 调用

G-->>B: Tutor 事件/卡片

B->>R: 课件检索

R->>L: Embedding/LLM 调用

R-->>B: 引用与检索结果

B-->>V: 统一响应

## 8. 模块概要设计矩阵

        |模块|目标|输入|处理|输出|关键风险|
|---|---|---|---|---|---|
|账号与权限|保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。|登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥|认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理|登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录|弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用|
|题库与在线评测|提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。|题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token|题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示|题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息|恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败|
|AI Tutor 工作流|基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。|题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息|会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存|Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告|模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败|
|语言包与课件 RAG|将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。|课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID|课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成|语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告|课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件|
|课堂协作与学情分析|支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。|班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标|班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示|班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选|学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报|
|学习复盘与学习者画像|把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。|提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史|掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习|学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要|画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露|
|后台管理与系统配置|为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。|管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件|权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理|管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果|错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致|
|可观测性与运维部署|通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。|服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态|指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析|Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志|监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用|


        ## 9. 模块级概要设计

        ### 1. 账号与权限在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 账号与权限的核心目标是保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥；下游输出主要包括登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括用户、权限、会话、邮箱、密码重置、隐私数据导出和删除请求。接口范围包括/api/login、/api/register、/api/profile、/api/logout、/api/privacy/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用。因此在设计和测试时需要覆盖登录成功/失败、未登录访问、教师越权、退出登录、内部 Key 缺失和错误 Key。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 2. 题库与在线评测在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 题库与在线评测的核心目标是提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token；下游输出主要包括题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括题目、标签、难度、测试用例、提交、判题结果、题目变体。接口范围包括/api/problems、/api/submission、/api/admin/problems、/api/admin/submissions。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败。因此在设计和测试时需要覆盖题目分页、题目详情、AC 提交、WA/RE/CE 提交、提交详情、管理端新增题目。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 3. AI Tutor 工作流在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** AI Tutor 工作流的核心目标是基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息；下游输出主要包括Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括Tutor 会话、运行、事件、检查点、对话、卡片、画像、记忆、token 统计。接口范围包括/api/ai/tutor/*、/api/ai/tutor-workflow-sessions/*、/internal/ai-tutor/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败。因此在设计和测试时需要覆盖会话创建、错误诊断、AC 复盘、压缩、分叉、检查点恢复、内部工具授权。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 4. 语言包与课件 RAG在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 语言包与课件 RAG的核心目标是将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID；下游输出主要包括语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括语言包、文档、页面、知识点、QA 会话、消息、反馈、RAG 索引任务、视频任务。接口范围包括/api/language-pack-qa/*、/api/admin/language-packs/*、/internal/language-pack/quality/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件。因此在设计和测试时需要覆盖语言包列表、会话创建、发送问题、引用预览、反馈记录、RAG 客户端异常。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 5. 课堂协作与学情分析在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 课堂协作与学情分析的核心目标是支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标；下游输出主要包括班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括班级、成员、课堂、作业、作业提交、课堂分析、风险记录、AI 题目候选。接口范围包括/api/classroom/*、/api/classroom/{classroomId}/assignments/*、/api/admin/insight/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报。因此在设计和测试时需要覆盖班级创建、学生加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目审核。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 6. 学习复盘与学习者画像在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 学习复盘与学习者画像的核心目标是把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史；下游输出主要包括学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括掌握度、误区、错题、复习计划、学习记忆、叙事摘要、练习热力图。接口范围包括/api/ai/tutor/profile/*、/api/ai/review-packages/*、/api/recommend/next-problem。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露。因此在设计和测试时需要覆盖画像刷新、错题复习、评分反馈、推荐题、学习记忆检索。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 7. 后台管理与系统配置在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 后台管理与系统配置的核心目标是为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件；下游输出主要包括管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括系统配置、AI 配置、公告、反馈、使用统计、管理员操作上下文。接口范围包括/api/admin/*、/api/admin/website|smtp|super/*、/api/website|languages|csrf、/api/beta/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致。因此在设计和测试时需要覆盖配置读取更新、公告管理、反馈查询、使用统计、教师路由拦截。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 8. 可观测性与运维部署在概要设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 可观测性与运维部署的核心目标是通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态；下游输出主要包括Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志。模块边界的关键判断标准是：凡是影响架构分层、模块边界、部署关系和接口关系的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括指标、日志、trace、错误事件、健康状态、部署配置、环境变量。接口范围包括/actuator/*、/api/admin/ai/traces、Prometheus scrape、OTLP。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用。因此在设计和测试时需要覆盖健康检查、指标导出、trace 关联、错误上报、Docker Compose smoke test。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。



---


# Alethicode 详细设计说明书（正式评审增强版）

        > 文档编号：ALETHICODE-FORMAL-DDD-2026  
        > 版本：v2.0  
        > 参考标准：IEEE 1016  
        > 文档目标：说明每个模块如何实现、对象如何协作、请求如何流转、状态如何变化。

        ## 1. 核心类图

        ```mermaid
classDiagram
class AccountController
class AccountService
class ProblemController
class ProblemQueryService
class SubmissionController
class SubmissionJudgeExecutor
class TutorWorkflowController
class AITutorWorkflowDomainService
class LanguagePackQaController
class LanguagePackQaService
class ClassroomCoreController
class ClassroomAnalyticsService
AccountController --> AccountService
ProblemController --> ProblemQueryService
SubmissionController --> SubmissionJudgeExecutor
TutorWorkflowController --> AITutorWorkflowDomainService
LanguagePackQaController --> LanguagePackQaService
ClassroomCoreController --> ClassroomAnalyticsService

## 2. 在线评测时序图

```mermaid

sequenceDiagram

participant S as Student

participant V as Vue Problem Page

participant C as SubmissionController

participant SV as SubmissionService

participant J as SubmissionJudgeExecutor

participant JS as Judge Server

participant DB as PostgreSQL

S->>V: 输入代码并提交

V->>C: POST /api/submission

C->>SV: 校验用户、题目、语言和代码

SV->>DB: 创建提交记录

SV->>J: 调度判题

J->>JS: 发送代码和测试用例

JS-->>J: 返回运行结果

J->>DB: 更新提交状态

SV-->>C: 返回提交响应

C-->>V: ApiResponse

V-->>S: 展示判题结果

## 3. AI Tutor 请求时序图

        ```mermaid
sequenceDiagram
participant S as Student
        participant V as AI Tutor Panel
        participant C as TutorWorkflowController
        participant DS as DomainService
        participant CTX as ContextService
        participant G as tutor-graph
        participant L as LLM Provider
        participant DB as PostgreSQL
        S->>V: 输入求助问题
        V->>C: POST /sessions/{id}/runs
        C->>DS: 鉴权并创建运行
        DS->>CTX: 构造 EvidencePack
        CTX->>DB: 读取题目、提交、画像、课件
        DS->>G: 调用 LangGraph 工作流
        G->>L: 生成阶段化回答
        L-->>G: 模型响应
        G-->>DS: 返回事件和卡片
        DS->>DB: 保存事件、消息、投影
        C-->>V: 返回运行状态
        V-->>S: 展示 AI 卡片

## 4. 课件问答活动图

```mermaid

flowchart TD

A[学生选择语言包] --> B[创建 QA 会话]

B --> C[输入问题或 @ 引用]

C --> D[后端解析引用]

D --> E[调用 RAG 检索]

E --> F{检索是否命中}

F -->|命中| G[组织引用证据]

F -->|未命中| H[返回澄清或拒答]

G --> I[调用 LLM 生成回答]

I --> J[保存消息和引用]

J --> K[前端展示回答]

K --> L[学生查看引用页面]

## 5. 工作流状态图

        ```mermaid
stateDiagram-v2
[*] --> Init
        Init --> Running
        Running --> WaitingForTool
        WaitingForTool --> Running
        Running --> Completed
        Running --> Failed
        Running --> Interrupted
        Failed --> Restored
        Interrupted --> Restored
        Restored --> Running
        Completed --> Archived
        Archived --> [*]

## 6. 数据库物理模型图

```mermaid

erDiagram

user_table {

bigint id PK

varchar username

varchar email

varchar admin_type

timestamp created_at

}

problem {

bigint id PK

varchar title

text description

int difficulty

timestamp created_at

}

submission {

bigint id PK

bigint user_id FK

bigint problem_id FK

varchar language

text code

varchar result

timestamp submit_time

}

ai_tutor_workflow_session {

uuid id PK

bigint user_id FK

bigint problem_id FK

varchar phase

int prompt_tokens

int completion_tokens

}

language_pack {

bigint id PK

varchar title

varchar status

}

language_pack_chat_session {

uuid id PK

bigint language_pack_id FK

bigint user_id FK

}

classroom {

bigint id PK

varchar name

bigint teacher_id FK

}

user_table ||--o{ submission : creates

problem ||--o{ submission : receives

user_table ||--o{ ai_tutor_workflow_session : owns

problem ||--o{ ai_tutor_workflow_session : guides

language_pack ||--o{ language_pack_chat_session : supports

user_table ||--o{ language_pack_chat_session : asks

user_table ||--o{ classroom : teaches

## 7. API 调用流程图

        ```mermaid
flowchart TD
A[前端请求] --> B[HTTP Client 注入认证信息]
        B --> C[Controller 接收请求]
        C --> D[DTO 校验]
        D --> E[服务层权限校验]
        E --> F{是否访问外部服务}
        F -->|否| G[数据库读写]
        F -->|是| H[外部 Client 调用]
        H --> I{调用成功?}
        I -->|是| G
        I -->|否| J[记录日志/trace/错误]
        G --> K[组装 Response DTO]
        J --> K
        K --> L[统一 ApiResponse]
        L --> M[前端渲染]

## 8. 模块级详细设计

### 1. 账号与权限在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 账号与权限的核心目标是保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥；下游输出主要包括登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括用户、权限、会话、邮箱、密码重置、隐私数据导出和删除请求。接口范围包括/api/login、/api/register、/api/profile、/api/logout、/api/privacy/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用。因此在设计和测试时需要覆盖登录成功/失败、未登录访问、教师越权、退出登录、内部 Key 缺失和错误 Key。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 2. 题库与在线评测在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 题库与在线评测的核心目标是提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token；下游输出主要包括题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括题目、标签、难度、测试用例、提交、判题结果、题目变体。接口范围包括/api/problems、/api/submission、/api/admin/problems、/api/admin/submissions。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败。因此在设计和测试时需要覆盖题目分页、题目详情、AC 提交、WA/RE/CE 提交、提交详情、管理端新增题目。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 3. AI Tutor 工作流在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** AI Tutor 工作流的核心目标是基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息；下游输出主要包括Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括Tutor 会话、运行、事件、检查点、对话、卡片、画像、记忆、token 统计。接口范围包括/api/ai/tutor/*、/api/ai/tutor-workflow-sessions/*、/internal/ai-tutor/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败。因此在设计和测试时需要覆盖会话创建、错误诊断、AC 复盘、压缩、分叉、检查点恢复、内部工具授权。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 4. 语言包与课件 RAG在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 语言包与课件 RAG的核心目标是将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID；下游输出主要包括语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括语言包、文档、页面、知识点、QA 会话、消息、反馈、RAG 索引任务、视频任务。接口范围包括/api/language-pack-qa/*、/api/admin/language-packs/*、/internal/language-pack/quality/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件。因此在设计和测试时需要覆盖语言包列表、会话创建、发送问题、引用预览、反馈记录、RAG 客户端异常。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 5. 课堂协作与学情分析在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 课堂协作与学情分析的核心目标是支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标；下游输出主要包括班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括班级、成员、课堂、作业、作业提交、课堂分析、风险记录、AI 题目候选。接口范围包括/api/classroom/*、/api/classroom/{classroomId}/assignments/*、/api/admin/insight/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报。因此在设计和测试时需要覆盖班级创建、学生加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目审核。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 6. 学习复盘与学习者画像在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 学习复盘与学习者画像的核心目标是把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史；下游输出主要包括学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括掌握度、误区、错题、复习计划、学习记忆、叙事摘要、练习热力图。接口范围包括/api/ai/tutor/profile/*、/api/ai/review-packages/*、/api/recommend/next-problem。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露。因此在设计和测试时需要覆盖画像刷新、错题复习、评分反馈、推荐题、学习记忆检索。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 7. 后台管理与系统配置在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 后台管理与系统配置的核心目标是为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件；下游输出主要包括管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括系统配置、AI 配置、公告、反馈、使用统计、管理员操作上下文。接口范围包括/api/admin/*、/api/admin/website|smtp|super/*、/api/website|languages|csrf、/api/beta/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致。因此在设计和测试时需要覆盖配置读取更新、公告管理、反馈查询、使用统计、教师路由拦截。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 8. 可观测性与运维部署在详细设计说明书中的设计说明

**目标与边界。** 可观测性与运维部署的核心目标是通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态；下游输出主要包括Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志。模块边界的关键判断标准是：凡是影响类职责、时序、活动、状态、数据库物理模型和 API 调用流程的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括指标、日志、trace、错误事件、健康状态、部署配置、环境变量。接口范围包括/actuator/*、/api/admin/ai/traces、Prometheus scrape、OTLP。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用。因此在设计和测试时需要覆盖健康检查、指标导出、trace 关联、错误上报、Docker Compose smoke test。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

## 9. 异常与边界处理设计

| 异常类型 | 触发条件 | 处理方式 | 用户提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证失败 | 未登录或会话过期 | 返回未认证状态并清理前端状态 | 请重新登录 |
| 权限不足 | 教师或学生访问管理员资源 | 服务层拒绝并记录资源信息 | 无权访问该资源 |
| 资源不存在 | 题目、会话、语言包或班级 ID 不存在 | 返回 404/业务错误 | 目标资源不存在 |
| 外部服务超时 | LLM、RAG 或 Judge Server 超时 | 记录 trace、触发熔断或返回失败 | 服务暂时不可用，请稍后重试 |
| 输入非法 | DTO 校验失败或业务约束不满足 | 返回字段级错误 | 请检查输入内容 |

---

# Alethicode 测试计划和测试报告（正式评审增强版）

> 文档编号：ALETHICODE-FORMAL-TEST-2026

> 版本：v2.0

> 参考标准：ISO/IEC/IEEE 29119

> 文档目标：说明如何测试、测什么、谁来测、怎样判断通过，以及当前质量风险。

## 1. 测试流程图

```mermaid

flowchart LR

Req[需求评审] --> Plan[测试计划]

Plan --> Case[测试用例设计]

Case --> Env[测试环境准备]

Env --> Unit[单元测试]

Unit --> Integration[集成测试]

Integration --> System[系统测试]

System --> E2E[E2E/验收测试]

E2E --> Defect[缺陷记录与修复]

Defect --> Regression[回归测试]

Regression --> Report[测试报告]

## 2. 测试环境部署图

        ```mermaid
flowchart TB
Tester[测试人员浏览器/Playwright] --> Frontend[Frontend Vite/Nginx]
        Frontend --> Backend[Spring Boot Test/Dev Profile]
        Backend --> TestDB[(PostgreSQL Test DB)]
        Backend --> Redis[(Redis)]
        Backend --> Judge[Judge Server/Stubs]
        Backend --> Tutor[tutor-graph Test Service]
        Backend --> RAG[alethicode-rag Test Service]
        Backend --> MockLLM[LLM/Embedding Mock or Sandbox]
        Backend --> Obs[Logs/Metrics/Trace]

## 3. 测试用例覆盖矩阵

| 需求模块 | 核心需求 | 单元测试 | 集成/契约测试 | E2E/手工验收 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。 | 服务/策略/工具函数 | 登录成功/失败、未登录访问、教师越权、退出登录、内部 Key 缺失和错误 Key | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| 题库与在线评测 | 提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。 | 服务/策略/工具函数 | 题目分页、题目详情、AC 提交、WA/RE/CE 提交、提交详情、管理端新增题目 | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| AI Tutor 工作流 | 基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。 | 服务/策略/工具函数 | 会话创建、错误诊断、AC 复盘、压缩、分叉、检查点恢复、内部工具授权 | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| 语言包与课件 RAG | 将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。 | 服务/策略/工具函数 | 语言包列表、会话创建、发送问题、引用预览、反馈记录、RAG 客户端异常 | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| 课堂协作与学情分析 | 支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。 | 服务/策略/工具函数 | 班级创建、学生加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目审核 | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| 学习复盘与学习者画像 | 把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。 | 服务/策略/工具函数 | 画像刷新、错题复习、评分反馈、推荐题、学习记忆检索 | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| 后台管理与系统配置 | 为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。 | 服务/策略/工具函数 | 配置读取更新、公告管理、反馈查询、使用统计、教师路由拦截 | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |
| 可观测性与运维部署 | 通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。 | 服务/策略/工具函数 | 健康检查、指标导出、trace 关联、错误上报、Docker Compose smoke test | 按演示路径验证 | 需在最终环境执行 |

## 4. 缺陷统计图

```mermaid

pie title 缺陷严重程度分布（课程报告模板，可按实际执行更新）

"严重" : 1

"高" : 3

"中" : 8

"低" : 12

"建议" : 10

## 5. 缺陷趋势图

        ```mermaid
xychart-beta
title "缺陷发现-修复趋势（示例基线）"
        x-axis ["D1","D2","D3","D4","D5","D6","D7"]
        y-axis "缺陷数" 0 --> 20
        line "发现" [5, 12, 18, 16, 10, 6, 3]
        line "修复" [1, 5, 9, 13, 15, 11, 7]

## 6. 性能测试曲线图

```mermaid

xychart-beta

title "关键接口响应时间基线（示例，需用实际环境更新）"

x-axis ["题目列表","题目详情","提交查询","AI Tutor","课件问答","课堂分析"]

y-axis "响应时间 ms" 0 --> 5000

bar [180, 220, 260, 3200, 2800, 650]

## 7. 测试通过率图

        ```mermaid
pie title 测试执行状态（课程提交前更新）
"通过" : 82
        "失败" : 6
        "阻塞" : 4
        "未执行" : 8

## 8. 测试进度图

```mermaid

xychart-beta

title "测试执行进度（模板基线，需按实际执行更新）"

x-axis ["计划","设计","环境","单元","集成","系统","验收","报告"]

y-axis "完成度 %" 0 --> 100

line "计划完成度" [100,100,100,100,100,100,100,100]

line "实际完成度" [100,95,90,88,82,70,55,45]

## 9. 模块级测试计划

        ### 1. 账号与权限在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 账号与权限的核心目标是保证学生、教师、管理员和内部服务以受控身份访问系统资源。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括登录凭证、注册资料、会话 Cookie、管理员类型、内部服务密钥；下游输出主要包括登录状态、用户资料、权限上下文、错误响应、审计记录。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：认证、会话创建、资料加载、权限判定、内部服务 Key 校验、隐私请求处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括用户、权限、会话、邮箱、密码重置、隐私数据导出和删除请求。接口范围包括/api/login、/api/register、/api/profile、/api/logout、/api/privacy/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括弱口令、会话泄露、越权访问、教师访问管理员页面、内部接口被外部调用。因此在设计和测试时需要覆盖登录成功/失败、未登录访问、教师越权、退出登录、内部 Key 缺失和错误 Key。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 2. 题库与在线评测在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 题库与在线评测的核心目标是提供题目浏览、代码编辑、提交判题、提交详情和管理端题库维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目筛选条件、代码、语言、题目 ID、测试用例、判题服务器 Token；下游输出主要包括题目列表、题目详情、提交记录、判题状态、运行时间、内存和错误信息。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：题目查询、代码提交、提交记录创建、Judge Server 调用、结果回写、错误信息展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括题目、标签、难度、测试用例、提交、判题结果、题目变体。接口范围包括/api/problems、/api/submission、/api/admin/problems、/api/admin/submissions。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括恶意代码、判题服务不可用、测试用例错误、提交刷接口、结果回写失败。因此在设计和测试时需要覆盖题目分页、题目详情、AC 提交、WA/RE/CE 提交、提交详情、管理端新增题目。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 3. AI Tutor 工作流在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** AI Tutor 工作流的核心目标是基于真实题目、提交和学习者上下文提供阶段化、可恢复、可观测的 AI 导学。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括题目上下文、提交错误、学生提问、学习者画像、课件引用、历史消息；下游输出主要包括Tutor 卡片、对话消息、工作流状态、检查点、token 用量、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：会话创建、EvidencePack 构造、工作流运行、工具调用、Reflection 自检、投影保存。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括Tutor 会话、运行、事件、检查点、对话、卡片、画像、记忆、token 统计。接口范围包括/api/ai/tutor/*、/api/ai/tutor-workflow-sessions/*、/internal/ai-tutor/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括模型幻觉、直接泄题、上下文过长、外部 LLM 超时、工作流恢复失败。因此在设计和测试时需要覆盖会话创建、错误诊断、AC 复盘、压缩、分叉、检查点恢复、内部工具授权。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 4. 语言包与课件 RAG在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 语言包与课件 RAG的核心目标是将教师课件、页面、知识点和题目候选转化为可检索、可引用的学习上下文。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括课件文档、语言包配置、学生问题、@ 引用、页面编号、知识点 ID；下游输出主要包括语言包、页面、知识点、问答消息、引用列表、页面预览、质量报告。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：课件解析、页面切分、知识点抽取、索引队列、RAG 查询、引用解析、回答生成。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括语言包、文档、页面、知识点、QA 会话、消息、反馈、RAG 索引任务、视频任务。接口范围包括/api/language-pack-qa/*、/api/admin/language-packs/*、/internal/language-pack/quality/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括课件解析失败、embedding 配置不一致、索引延迟、引用错误、回答脱离课件。因此在设计和测试时需要覆盖语言包列表、会话创建、发送问题、引用预览、反馈记录、RAG 客户端异常。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 5. 课堂协作与学情分析在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 课堂协作与学情分析的核心目标是支持教师围绕班级、课堂、作业和学生风险进行教学组织和数据化管理。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括班级信息、成员申请、课堂安排、作业配置、提交数据、知识点目标；下游输出主要包括班级详情、成员列表、作业、课堂监控、分析报告、题目候选。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：班级创建、成员加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目生成、分析展示。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括班级、成员、课堂、作业、作业提交、课堂分析、风险记录、AI 题目候选。接口范围包括/api/classroom/*、/api/classroom/{classroomId}/assignments/*、/api/admin/insight/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括学生越班访问、作业状态不一致、AI 题目质量不稳定、监控误报。因此在设计和测试时需要覆盖班级创建、学生加入、作业发布、提交汇总、风险检测、AI 题目审核。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 6. 学习复盘与学习者画像在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 学习复盘与学习者画像的核心目标是把提交、错误、知识点和 AI 对话沉淀为可复盘、可推荐、可追踪的学习画像。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括提交记录、错误分类、知识点、AI 对话、复习评分、练习历史；下游输出主要包括学习者画像、错题包、热力图、知识星图、推荐题、复盘摘要。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：掌握度更新、误区归档、错题复习包生成、记忆检索、推荐练习。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括掌握度、误区、错题、复习计划、学习记忆、叙事摘要、练习热力图。接口范围包括/api/ai/tutor/profile/*、/api/ai/review-packages/*、/api/recommend/next-problem。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括画像过期、推荐不准确、错误分类偏差、个人学习数据泄露。因此在设计和测试时需要覆盖画像刷新、错题复习、评分反馈、推荐题、学习记忆检索。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 7. 后台管理与系统配置在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 后台管理与系统配置的核心目标是为管理员提供题库、用户、公告、配置、反馈、使用统计和基础设施维护能力。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括管理操作、配置项、公告内容、反馈记录、统计查询条件；下游输出主要包括管理页面数据、配置结果、统计报表、反馈列表、操作结果。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：权限校验、配置读取/更新、管理数据查询、统计聚合、反馈处理。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括系统配置、AI 配置、公告、反馈、使用统计、管理员操作上下文。接口范围包括/api/admin/*、/api/admin/website|smtp|super/*、/api/website|languages|csrf、/api/beta/*。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括错误配置影响全局、教师越权、敏感配置泄露、统计数据口径不一致。因此在设计和测试时需要覆盖配置读取更新、公告管理、反馈查询、使用统计、教师路由拦截。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

### 8. 可观测性与运维部署在测试计划和测试报告中的设计说明

**目标与边界。** 可观测性与运维部署的核心目标是通过健康检查、日志、指标、追踪和部署编排保障系统可诊断、可恢复、可交付。在本项目中，该模块不应被理解为孤立页面，而应被理解为跨前端、后端、数据和外部服务的业务能力单元。它的上游输入主要包括服务健康、HTTP 请求、AI 调用、异常、traceparent、容器状态；下游输出主要包括Actuator 状态、Prometheus 指标、Jaeger trace、Sentry/GlitchTip 事件、日志。模块边界的关键判断标准是：凡是影响测试范围、覆盖矩阵、缺陷统计、性能测试和验收结论的规则，应在本模块内保持一致；凡是只负责展示的内容，应由前端组件承接；凡是涉及持久化、权限和外部系统调用的内容，应由后端服务统一编排。

**处理流程。** 模块的标准处理过程包括：指标采集、链路追踪、错误上报、健康探测、容器编排、告警分析。正常路径下，请求先经过认证与参数校验，再进入业务服务；业务服务根据资源归属、角色权限和系统配置做出决策；涉及数据变更时通过事务或阶段状态保证一致性；涉及外部服务时记录 trace、超时、失败原因和可重试条件；最后将结果转换为前端可理解的响应。异常路径下，模块应优先返回明确错误，而不是静默降级或吞掉异常，便于课程验收和后续维护。

**数据与接口。** 该模块涉及的数据主要包括指标、日志、trace、错误事件、健康状态、部署配置、环境变量。接口范围包括/actuator/*、/api/admin/ai/traces、Prometheus scrape、OTLP。这些接口在需求文档中表现为用户能力，在概要设计中表现为模块边界，在详细设计中表现为控制器、服务和数据表之间的调用关系，在测试文档中表现为可执行测试用例。接口设计需要保持请求语义清晰、响应结构稳定、错误码可解释、权限边界明确。

**质量要求。** 该模块的主要风险包括监控盲区、日志泄露敏感数据、容器旧 IP、资源不足、外部依赖不可用。因此在设计和测试时需要覆盖健康检查、指标导出、trace 关联、错误上报、Docker Compose smoke test。对课程评审而言，模块质量不仅看是否“能点开”，还要看是否有清晰业务闭环、是否处理失败场景、是否能被测试、是否能在文档中追踪到需求和设计依据。

        ## 10. 推荐测试命令

        ```bash
        cd backend
        mvn test
        mvn clean compile -DskipTests

        cd ../frontend
        npm ci
        npm run lint
        npm run typecheck
        npm test
        npm run test:e2e:auth

        cd ../services/tutor-graph
        python -m pip install -e ".[dev]"
        python -m pytest -q

        cd ../alethicode-rag
        python -m pip install -e ".[dev]"
        python -m pytest -q
        ```

        ## 11. 测试报告结论

        当前仓库已经具备较多自动化测试资产，覆盖后端控制器、服务、架构、AI Tutor、RAG、语言包、课堂、前端组件、路由、E2E 和视觉回归。由于课程提交环境中外部 LLM、Embedding、Judge Server、数据库和 Redis 配置会直接影响演示结果，最终报告应在正式录屏前补充一次实际执行记录，并将失败项、阻塞项和风险项写入缺陷闭环表。



---


# Alethicode 项目总结（正式评审增强版）

        > 文档编号：ALETHICODE-FORMAL-SUMMARY-2026  
        > 版本：v2.0  
        > 文档目标：总结项目完成情况、质量情况、经验教训、风险闭环和最终交付成果。

        ## 1. 项目成果结构图

        ```mermaid
mindmap
root((Alethicode 成果))
            项目代码
              Spring Boot 后端
              Vue 前端
              tutor-graph
              alethicode-rag
              Docker Compose
            技术文档
              项目计划
              需求规格
              概要设计
              详细设计
              测试计划与报告
              项目总结
            演示材料
              答辩 PPT
              演示视频脚本
              演示数据
            工程质量
              Flyway 迁移
              自动化测试
              可观测性
              安全控制

## 2. 项目进度对比图

```mermaid

xychart-beta

title "计划进度与实际进度对比"

x-axis ["需求","概要设计","详细设计","开发","测试","文档","答辩"]

y-axis "完成度 %" 0 --> 100

line "计划" [100,100,100,100,100,100,100]

line "实际" [100,100,100,95,88,100,80]

## 3. 质量统计图

        ```mermaid
pie title 质量资产构成（基于当前仓库与交付目录枚举）
"后端测试" : 173
        "前端测试" : 134
        "数据库迁移" : 86
        "课程提交Markdown" : 21
        "生成脚本" : 3

## 4. 里程碑完成情况图

```mermaid

xychart-beta

title "里程碑完成情况"

x-axis ["立项","需求","设计","开发","测试","文档","答辩"]

y-axis "完成度 %" 0 --> 100

bar [100,100,100,95,88,100,80]

## 5. 工作量统计图

        ```mermaid
pie title 工作量投入结构（课程报告模板，可按实际工时更新）
"需求与设计" : 18
        "后端开发" : 26
        "前端开发" : 22
        "AI/RAG" : 20
        "测试部署" : 9
        "文档答辩" : 5

## 6. 质量指标图

```mermaid

xychart-beta

title "质量指标基线（需按最终测试更新）"

x-axis ["需求追踪","接口覆盖","后端测试","前端测试","缺陷修复","演示准备"]

y-axis "百分比 %" 0 --> 100

bar [92,88,80,76,70,85]

## 7. 缺陷分布图

        ```mermaid
xychart-beta
title "缺陷模块分布（报告模板，需按最终测试更新）"
        x-axis ["账号","OJ","AI","RAG","课堂","管理端","部署"]
        y-axis "缺陷数" 0 --> 12
        bar [2,4,8,6,3,3,5]

## 8. 风险闭环图

```mermaid

flowchart LR

R1[识别风险] --> R2[评估概率和影响]

R2 --> R3[制定应对措施]

R3 --> R4[执行验证]

R4 --> R5{是否消除?}

R5 -->|是| R6[关闭风险]

R5 -->|否| R7[升级或调整计划]

R7 --> R3

# Alethicode 文档真实性与正确性自审报告

审查日期：2026-05-07

审查对象：`docs/course-submission/` 与 `docs/course-submission/formal-review/` 下的课程提交文档、正式评审增强版文档、PPT 和 Word 产物。

审查口径：区分“已由源码或配置核验的事实”“课程报告模板基线/待实际更新项”“已修正问题”和“剩余风险”。

## 1. 字符统计

| 文件 | 总字符数 | 非空白字符数 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `formal-review/alethicode-formal-review-all.md` | 175,640 | 160,487 | 3,103 | 不含空格、换行、制表符等空白字符后仍超过 12 万字符。 |

说明：此前口头说明中的字符数包含换行和空格；本次已按用户要求改为以“非空白字符数”为准，并更新了 `formal-review/00-formal-review-index.md` 的统计口径。

## 2. 已核验为真实的项目事实

| 事实项 | 核验来源 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 项目定位为面向非计算机专业 Python 初学者的 AI 智能在线评测平台 | `README.md` | 真实。 |
| 后端使用 Java 21、Spring Boot 3.5.12、Spring AI 1.1.4 | `backend/pom.xml` | 真实。 |
| 后端包含 Spring Security、Redis Session、JPA、Flyway、WebSocket、Actuator、Resilience4j、Micrometer、Sentry 等依赖 | `backend/pom.xml` | 真实。 |
| 前端使用 Vue 3.5、Vite 7.1、Vue Router 4、Vuex 4、Element Plus、CodeMirror、Jest、Playwright | `frontend/package.json` | 真实。 |
| Node.js 要求 `>=20.19.0`，npm 要求 `>=10.8.2` | `frontend/package.json` | 真实。 |
| `tutor-graph` 使用 FastAPI、LangGraph、Python 3.11 相关依赖 | `services/tutor-graph/pyproject.toml` | 真实。 |
| `alethicode-rag` 使用 FastAPI、LightRAG、pgvector、Memgraph 相关依赖 | `services/alethicode-rag/pyproject.toml` | 真实。 |
| 当前可见 Flyway SQL 迁移文件数量为 86 个 | `backend/src/main/resources/db/migration` 文件枚举 | 真实。 |
| 当前可见后端测试文件约 173 个 | `backend/src/test` 文件枚举 | 真实，具体数量以后续新增/删除为准。 |
| 当前可见前端测试文件约 134 个 | `frontend/tests` 文件枚举 | 真实，具体数量以后续新增/删除为准。 |
| 学生端路由包含登录、注册、题目、提交、课堂、课件问答、错题复习、学习者笔记本等 | `frontend/src/pages/oj/router/routes.js` | 真实。 |
| 管理端路由包含题目、用户、判题服务器、语言包、AI 配置、可观测性、反馈、使用统计等 | `frontend/src/pages/admin/router.js` | 真实。 |
| 课件问答 API 位于 `/api/language-pack-qa/*` | `LanguagePackQaController` | 真实。 |
| AI Tutor 工作流 API 位于 `/api/ai/tutor-workflow-sessions/*` | `TutorWorkflowController` | 真实。 |
| 学习者画像 API 位于 `/api/ai/tutor/profile/*` | `ProfileController` | 真实。 |
| 错题复习包 API 位于 `/api/ai/review-packages/*` 和 `/api/admin/ai/review-packages/*` | `ErrorReviewPackageController`、`AdminErrorReviewPackageController` | 真实，已修正原先泛化路径。 |
| 课堂作业 API 位于 `/api/classroom/{classroomId}/assignments/*` | `ClassroomAssignmentController` | 真实，已修正原先泛化路径。 |
| 管理端学情洞察 API 位于 `/api/admin/insight/*` | `AdminCourseInsightController` | 真实，已修正原先错误路径。 |
| 平台公开配置 API 包含 `/api/website`、`/api/languages`、`/api/csrf` | `PlatformConfigController` | 真实。 |
| 管理端配置 API 包含 `/api/admin/website`、`/api/admin/smtp`、`/api/admin/super/*` | `AdminConfigController` | 真实，已修正原先泛化路径。 |

## 3. 模板基线或待实际更新项

以下内容不是运行实测结果，而是为了课程文档完整性提供的“报告模板基线”。最终提交前应使用真实测试执行数据、实际截图和实际时间替换。

| 文档位置 | 内容 | 当前性质 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| `01-project-plan-formal.md` 甘特图日期 | 2026-03 到 2026-05 的阶段日期 | 计划/示例基线 | 若课程有实际开题、开发、验收日期，应替换为真实日期。 |
| `01-project-plan-formal.md` 风险矩阵数值 | 风险概率和影响坐标 | 评估基线 | 可保留为项目评估，也可用团队实际风险评审记录更新。 |
| `05-test-plan-and-report-formal.md` 缺陷统计图 | 严重/高/中/低缺陷数量 | 模板基线 | 必须在执行测试后替换为真实缺陷统计。 |
| `05-test-plan-and-report-formal.md` 缺陷趋势图 | D1-D7 缺陷发现/修复曲线 | 模板基线 | 必须用真实测试周期数据替换。 |
| `05-test-plan-and-report-formal.md` 性能测试曲线图 | 题目列表、AI Tutor 等响应时间 | 示例基线 | 必须用实际环境压测或浏览器/日志数据替换。 |
| `05-test-plan-and-report-formal.md` 测试通过率图 | 通过/失败/阻塞/未执行比例 | 模板基线 | 必须用真实测试执行结果替换。 |
| `06-project-summary-formal.md` 计划进度与实际进度对比 | 实际完成度百分比 | 总结模板基线 | 若要严格真实性，应替换为真实项目进度记录。 |
| `06-project-summary-formal.md` 缺陷模块分布 | 各模块缺陷数量 | 模板基线 | 应用真实缺陷台账更新。 |
| `08-defense-ppt-outline.md` 与 `alethicode-defense.pptx` | 答辩内容和展示节奏 | 基于项目事实的演示稿 | 需要补充姓名、课程、指导教师和真实截图。 |
| `09-demo-video-script.md` | 视频分镜和旁白 | 录制脚本 | 未生成实际视频，需要按脚本录屏。 |

## 4. 已修正的问题

| 问题 | 原描述 | 修正后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符统计口径不严谨 | 曾口头使用包含空白字符的总字符数 | 已改为统计非空白字符，合并版为 160,487 个非空白字符。 |  |  |
| 课堂作业接口路径过于泛化 | `/api/classroom-assignments/*` | `/api/classroom/{classroomId}/assignments/*` |  |  |
| 学情洞察接口路径错误 | `/api/admin/course-insight/*` | `/api/admin/insight/*` |  |  |
| 错题复习接口路径错误 | `/api/review-package/*` | `/api/ai/review-packages/*` |  |  |
| 平台配置接口路径泛化不准确 | `/api/platform-config/*` | `/api/website`、`/api/languages`、`/api/csrf` 和 `/api/admin/website | smtp | super/*` |
| Word 版说明不足 | 仅生成初版 Word | 已补充 `alethicode-formal-review-documents.docx` 正式评审增强版。 |  |  |

## 5. 图片/图表描述真实性审查

| 文档 | 图表类型 | 真实性结论 | 需要注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目计划 | 项目组织结构图、WBS | 基于软件工程角色和当前项目模块划分，结构合理，但不是实际人员名单。 | 提交前应替换为真实姓名、学号、分工。 |
| 项目计划 | 甘特图、里程碑图 | 属于课程计划/复盘基线，不是从 Git 提交历史自动推导。 | 如教师要求真实进度，应按实际周报或提交记录更新日期。 |
| 项目计划 | 风险矩阵 | 风险项来自项目依赖和架构事实，概率/影响坐标为评估值。 | 可保留为项目管理判断，不应说成实测数据。 |
| 需求规格 | 系统上下文图、用例图、DFD、业务流程图 | 用户角色、外部服务和主流程与当前代码/配置基本一致。 | 用例图是概念用例图，不表示每条边都是一个独立 API。 |
| 需求规格 | 状态图 | AI Tutor 阶段与 README 中七阶段导学一致。 | 个别状态是文档抽象，用于说明流程，不等同于数据库枚举全集。 |
| 需求规格 | 界面原型图 | 基于前端题目页功能结构抽象。 | 不是真实截图，正式提交可补浏览器截图。 |
| 需求规格/概要设计 | 概念 ER、逻辑 ER | 反映用户、题目、提交、语言包、课堂、AI 会话等核心关系。 | 概念 ER 不等同于完整物理表全集。 |
| 概要设计 | 系统架构图、分层架构图、组件图、部署图 | 与 `README.md`、`docker-compose.yml`、`pom.xml`、微服务配置基本一致。 | 部署图省略了部分监控/网络细节，表达的是课程评审视角。 |
| 概要设计 | 接口关系图 | 反映前端、后端、Judge、Tutor Graph、RAG、LLM/Embedding 的调用关系。 | 是主链路抽象，不覆盖所有管理端接口。 |
| 详细设计 | 类图 | 类名已抽样核验：`AccountService`、`ProblemQueryServiceImpl`、`SubmissionJudgeExecutor`、`AITutorWorkflowDomainService`、`LanguagePackQaService`、`ClassroomCoreController`、`ClassroomAnalyticsService` 等存在。 | 类图是核心类关系，不是全量类图。 |
| 详细设计 | 时序图、活动图、API 流程图 | 与代码分层和业务链路一致。 | 时序图是典型路径，异常分支在正文说明中覆盖。 |
| 详细设计 | 数据库物理 ER | 已修正为更贴近真实表名，如 `"user"` 用 `user_table` 表示、课件问答使用 `language_pack_chat_session`。 | 物理 ER 是核心表摘录，不是完整 86 个迁移的全量 ER。 |
| 测试计划 | 测试流程图、测试环境部署图、覆盖矩阵 | 测试流程和环境结构与项目测试资产一致。 | 覆盖矩阵中“需在最终环境执行”不是已执行结果。 |
| 测试计划 | 缺陷统计、缺陷趋势、测试进度、性能曲线、通过率 | 已标注为模板基线或待实际执行更新。 | 不应在答辩中称为真实测试结果。 |
| 项目总结 | 项目成果结构图、风险闭环图 | 与交付物和项目管理逻辑一致。 | 属于总结抽象图。 |
| 项目总结 | 进度对比、里程碑完成、工作量、缺陷分布、质量指标 | 多数属于模板基线；质量资产构成中后端测试、前端测试、迁移数量和交付目录文件数已按当前仓库枚举更新。 | 最终提交前最好替换为真实工时、真实缺陷和真实测试通过率。 |

## 6. 正确性结论

**架构、技术栈、模块划分、主要路由、微服务、数据库迁移和测试资产描述基本可信**，已通过源码、配置或目录枚举核验。

**接口路径中原先存在少量泛化或错误项，已修正并重新生成正式增强版 Markdown 与 Word 文档**。

**测试统计、性能曲线、缺陷趋势、进度对比等数值不是实测数据**，已经在索引和相关文档中标注为模板基线或需实际更新。若课程要求严格真实测试报告，必须先运行测试并替换这些数值。

**“1000 页”无法仅由 Markdown 行数严格等价换算**，因为 Word 页数取决于模板、字号、图表渲染、页边距和分页规则。本次可核验指标是：合并版 Markdown 不含空白字符 160,428 个。

**Mermaid 图在 Markdown 中是可渲染图源码，Word 版目前保留源码块**。如果要求 Word 里直接看到图形，需要将 Mermaid 渲染为 PNG/SVG 后嵌入。

**图片/图表描述已复核**：设计型图表中的模块、类名和主要接口已按源码修正；统计型图表继续标注为模板基线或待实测更新，不再当作真实执行结果。

## 7. 提交前建议

运行后端、前端和微服务测试，把真实结果写入 `05-test-plan-and-report-formal.md`。

使用实际测试结果替换缺陷统计、缺陷趋势、性能曲线和通过率图。

按学院模板补充封面、目录、页眉页脚、姓名、学号、班级、指导教师。

将 Mermaid 图渲染为图片后嵌入 Word/PDF。

使用真实浏览器截图替换原型图或补充到附录。

按 `09-demo-video-script.md` 录制功能演示视频，并在提交前检查无密钥、无隐私信息。