Alethicode 技术文档合集

项目计划、需求规格、概要设计、详细设计、测试计划与报告、项目总结

项目名称：Alethicode 智能在线评测平台

项目定位：面向非计算机专业 Python 初学者的 AI 编程学习系统

文档版本：v1.0

生成日期：2026-05-07

说明：当前未发现附件模板，本文件按通用课程提交格式生成。

# Alethicode 项目计划

文档编号：ALETHICODE-PLAN-COURSE-2026

版本：v1.0

状态：课程提交版

参考标准：ISO/IEC/IEEE 12207、PMBOK 软件项目管理实践

适用范围：Alethicode 智能在线评测与 AI 导学平台的课程设计、开发、测试、部署和答辩交付。

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景

传统在线评测系统通常只给出 Accepted、Wrong Answer、Runtime Error 等判题结果，对非计算机专业初学者来说反馈过于简短，难以回答“为什么错”“该如何修改”“下一步练什么”这些学习问题。与此同时，通用 AI 问答工具虽然能解释代码，但缺少课堂上下文、真实判题结果、课程课件和学生历史学习画像，容易出现脱离课程目标、给出过度答案或直接泄题的问题。

Alethicode 的项目目标是在真实 OJ 判题闭环上叠加 AI 导学、课件 RAG、课堂协作和学习者画像能力，形成一个面向 Python 初学者、教师可管理、系统可观测的智能编程教育平台。

### 1.2 项目目标

建设可运行的在线评测平台，支持用户注册登录、题库浏览、代码提交、判题反馈和提交历史查询。

建设 AI Tutor 导学能力，围绕读题、构思、脚手架、编码、错误反馈、AC 复盘和迁移练习形成阶段化辅导。

建设课件问答和语言包能力，使 AI 回答能够基于教师上传课件、知识点和课程页面引用。

建设教师课堂协作能力，支持班级、课堂、作业、监控、AI 出题和学情分析。

建设后台管理能力，支持题库、测试用例、语言包、账号、系统配置、AI 可观测性和使用统计。

建设工程化质量保障体系，包括数据库迁移、自动化测试、接口契约、可观测性、部署脚本和安全控制。

### 1.3 项目成功标准

| 类别 | 成功标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 学生端、教师端、管理端、AI Tutor、课件问答和核心判题流程可以形成端到端闭环。 |
| 教学适配 | 面向 Python 初学者，AI 反馈遵循启发式、阶段化和不直接给出完整答案的教学策略。 |
| 工程质量 | 代码结构清晰，关键模块有自动化测试或契约测试，数据库变更通过 Flyway 管理。 |
| 可部署性 | 支持本地开发和 Docker Compose 部署，核心依赖包括 PostgreSQL、Redis、Judge Server、RAG 和 Tutor Graph 服务。 |
| 可答辩性 | 能通过 PPT、演示视频和技术文档清晰说明项目背景、设计、实现、测试和创新点。 |

## 2. 项目范围

### 2.1 范围内功能

| 模块 | 范围 |
| --- | --- |
| 账号与权限 | 注册、登录、退出、个人资料、密码重置、管理员/教师/学生角色区分、会话管理。 |
| 题库与评测 | 题目列表、题目详情、代码编辑器、提交判题、提交详情、测试用例管理、Judge Server 集群管理。 |
| AI Tutor | 阶段化导学、上下文引用、学习者画像、EvidencePack、Reflection、自适应提示、对话压缩、分叉、WebSocket 恢复。 |
| 语言包与课件 | 语言包初始化、课件页面解析、知识点抽取、课件问答、引用解析、视频生成任务、质量报告。 |
| 课堂协作 | 班级、成员、课堂、作业、教师监控、AI 智能组卷和课堂分析。 |
| 学习复盘 | 学习者笔记本、错题复习包、知识点掌握度、练习热力图和推荐。 |
| 后台管理 | 用户、题目、公告、系统配置、AI 配置、可观测性、Beta 反馈、使用统计。 |
| 基础设施 | PostgreSQL、Redis、pgvector、Memgraph、NATS、Temporal、Docker Compose、Prometheus、Jaeger、Sentry/GlitchTip。 |

### 2.2 范围外功能

当前 README 标注 Career 模块已下线，因此课程演示不把 Career 作为核心功能。

不承诺覆盖所有编程语言的深度教学，课程定位优先保障 Python 初学者体验。

不把外部 LLM、Embedding、TTS、Judge Server 作为本项目自研范围，它们作为外部依赖或可替换服务接入。

不在课程提交文档中承诺商业级 SLA，但会说明可靠性、可观测性和部署约束。

## 3. 项目组织

### 3.1 角色分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 明确目标范围、里程碑、风险和答辩交付。 |
| 后端开发 | Spring Boot 服务、数据库迁移、权限、安全、AI 网关、业务服务和接口测试。 |
| 前端开发 | Vue 页面、路由、状态管理、代码编辑器、AI 交互组件、响应式布局和前端测试。 |
| AI/算法开发 | Prompt 设计、RAG 检索、Tutor 工作流、学习者画像、LLM 评估和安全过滤。 |
| 测试负责人 | 测试计划、测试用例、回归测试、缺陷记录和质量结论。 |
| 运维负责人 | Docker Compose、环境变量、监控、日志、部署和演示环境维护。 |
| 文档负责人 | 技术文档、PPT、实训总结、演示脚本和验收材料。 |

### 3.2 沟通机制

每个阶段结束后输出阶段性说明，包括已完成事项、未完成事项、风险和下一步计划。

需求变更必须说明影响范围，特别是数据库、接口、权限、前端路由和演示路径。

与外部服务相关的风险必须提前记录，包括 LLM Key、Embedding Key、Judge Token、数据库连接和 Redis 密码。

## 4. 工作分解结构

| WBS 编号 | 工作包 | 主要产物 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 项目启动 | 项目目标、范围、技术栈、里程碑、风险清单。 |
| 2.0 | 需求分析 | 需求规格说明书、角色模型、用例模型、验收准则。 |
| 3.0 | 总体设计 | 系统架构、部署架构、模块边界、数据流和接口边界。 |
| 4.0 | 数据库设计 | Flyway 迁移、核心表、索引、数据一致性策略。 |
| 5.0 | 后端开发 | Controller、Service、Repository、DTO、配置、安全和测试。 |
| 6.0 | 前端开发 | 学生端、教师端、管理端、AI 组件、路由和状态管理。 |
| 7.0 | AI 与微服务 | Tutor Graph、RAG、Prompt、上下文、引用解析、评估与观测。 |
| 8.0 | 测试验证 | 单元测试、集成测试、契约测试、E2E、手工验收和缺陷修复。 |
| 9.0 | 部署运维 | Docker Compose、环境变量、健康检查、监控和演示环境。 |
| 10.0 | 课程交付 | 技术文档、总结报告、答辩 PPT、功能演示视频和源代码归档。 |

## 5. 里程碑计划

| 阶段 | 里程碑 | 目标产物 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 基础 OJ 闭环 | 登录、题库、题目详情、提交判题、提交列表 | 手工提交样例题并查看判题结果。 |
| M2 | 后台管理 | 题目、测试用例、公告、用户、判题服务器管理 | 管理端创建题目并在学生端提交。 |
| M3 | AI Tutor 初版 | AI 导学入口、任务状态、错误解释、AC 复盘 | 针对一道 Python 题演示阶段化辅导。 |
| M4 | 课件与语言包 | 课件上传/解析、语言包初始化、知识点、课件问答 | 上传课件后基于页面引用问答。 |
| M5 | 课堂协作 | 班级、成员、课堂、作业、监控、AI 出题 | 教师创建班级和作业，学生加入并提交。 |
| M6 | 学习者画像 | 掌握度、错题复习、学习记忆、推荐练习 | 学生多次提交后查看画像和复习入口。 |
| M7 | 可观测性和稳定性 | 指标、日志、追踪、限流、熔断、缓存 | 通过管理端或监控端查看 AI/系统状态。 |
| M8 | 课程交付 | 文档、PPT、演示脚本/视频、源代码 | 按课程要求提交并答辩演示。 |

## 6. 进度管理

### 6.1 计划基线

| 工作项 | 预计工期 | 前置依赖 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 3-5 天 | 项目选题 | 需求规格说明书 |
| 架构设计 | 3-5 天 | 需求确认 | 概要设计说明书 |
| 数据库与接口设计 | 4-7 天 | 架构确认 | ER、迁移、接口草案 |
| OJ 主流程开发 | 7-14 天 | 数据库和接口 | 前后端主流程 |
| AI Tutor 开发 | 10-20 天 | OJ 主流程 | AI 导学能力 |
| 语言包/RAG 开发 | 10-20 天 | 课件模型和外部依赖 | 课件问答能力 |
| 课堂与管理端 | 7-14 天 | 用户和题库 | 教师与管理员功能 |
| 测试与部署 | 5-10 天 | 主功能完成 | 测试报告、部署环境 |
| 文档与答辩 | 3-7 天 | 功能稳定 | 提交材料 |

### 6.2 进度控制方法

使用里程碑验收，而不是只按代码提交数量判断进度。

每个里程碑保留可演示路径，确保答辩时不依赖未完成分支。

将外部服务相关功能设置为高风险项，提前准备演示账号、环境变量和降级说明。

数据库变更必须先写迁移，再写代码，避免环境漂移。

## 7. 质量管理计划

| 质量目标 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 需求可追踪 | 每个核心功能在需求文档、设计文档和测试文档中保持编号对应。 |
| 代码可维护 | 后端按 Controller-Service-Repository/Client-DTO 分层，前端按页面、组件、API、状态和工具拆分。 |
| 数据可迁移 | 使用 Flyway 管理数据库 schema，避免手工改库。 |
| 接口可验证 | 后端存在控制器契约测试和集成测试，前端存在契约测试和 E2E 测试。 |
| 安全可控 | Spring Security、Session Redis、CSRF、内部 API Key、输入校验、审计日志和敏感日志控制。 |
| 运行可观测 | Actuator、Prometheus、Micrometer、OpenTelemetry、Jaeger、Sentry/GlitchTip 和业务追踪。 |
| 教学可信 | AI 回答基于题目、提交、课件和学习者上下文，配合安全过滤和 Reflection 自检。 |

## 8. 风险管理计划

| 风险编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 外部 LLM/Embedding 服务不可用 | 中 | 高 | 配置多模型网关、熔断、重试、缓存和演示前健康检查。 |
| R-02 | Judge Server 环境不稳定 | 中 | 高 | 独立健康检查、Token 管理、判题服务器监控和最小题目演示集。 |
| R-03 | 文档与代码事实不一致 | 高 | 中 | 以构建配置、路由、控制器、迁移和测试目录为基线重新核验。 |
| R-04 | 功能范围过大导致答辩重点分散 | 中 | 中 | 答辩聚焦 OJ 主流程、AI Tutor、课件 RAG、课堂协作和工程质量。 |
| R-05 | 数据库迁移影响历史数据 | 中 | 高 | 使用 Flyway、增量迁移、上线前备份和回滚预案。 |
| R-06 | AI 回答存在幻觉或泄题 | 中 | 高 | EvidencePack、课件引用、Prompt Safety Filter、Reflection 和拒答边界。 |
| R-07 | 演示视频录制时环境异常 | 中 | 中 | 提前录制、准备脚本、准备本地截图和接口健康检查。 |

## 9. 配置管理计划

源代码以 Git 仓库为唯一版本源。

数据库结构以 `backend/src/main/resources/db/migration` 下 Flyway 文件为准。

环境变量来自 `backend/.env.example`、`deploy/.env.example` 和 Docker Compose 配置。

文档新增在 `docs/course-submission/`，不覆盖已有项目文档。

课程提交版文档按版本号和日期管理，后续修改需要记录改动范围。

## 10. 验收计划

| 验收项 | 验收准则 |
| --- | --- |
| 源代码 | 仓库结构完整，后端、前端、微服务、部署脚本和文档目录齐全。 |
| 技术文档 | 项目计划、需求规格、概要设计、详细设计、测试计划和报告、项目总结齐全。 |
| 实训总结 | 有任务说明、过程记录、问题分析、学习收获和反思。 |
| 答辩 PPT | 能在 8-12 分钟内讲清背景、架构、核心功能、测试、创新和总结。 |
| 演示视频 | 展示登录、题目、提交、AI Tutor、课件问答、课堂/管理端等核心链路。 |
| 演示环境 | 前端、后端、数据库、Redis、Judge Server、RAG/Tutor Graph 关键服务可用。 |

## 11. 项目收尾

项目收尾阶段需要完成以下动作：

归档课程提交材料。

检查所有文档中的版本、日期、术语和项目名称一致。

根据实际演示环境更新截图、视频和测试结论。

删除文档中的临时占位符。

准备答辩常见问题，包括技术选型、AI 安全、性能、数据一致性、测试覆盖和后续规划。

# Alethicode 软件需求规格说明书

文档编号：ALETHICODE-SRS-COURSE-2026

版本：v1.0

参考标准：ISO/IEC/IEEE 29148、ISO/IEC 25010

适用对象：课程评审教师、项目开发人员、测试人员、答辩评委。

## 1. 引言

### 1.1 目的

本文档定义 Alethicode 智能在线评测平台的业务需求、用户需求、系统功能需求、非功能需求、数据需求、接口约束和验收准则，为概要设计、详细设计、测试计划和课程答辩提供基准。

### 1.2 项目定位

Alethicode 是面向非计算机专业 Python 初学者的 AI 智能在线评测平台。系统以在线判题为学习数据入口，结合 AI Tutor、课件 RAG、课堂协作和学习者画像，为学生提供可解释、可追踪、可复盘的编程学习支持，为教师提供题库、课堂、作业、学情和 AI 出题管理能力。

### 1.3 术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| OJ | Online Judge，在线评测系统。 |
| AI Tutor | 面向学生的阶段化 AI 编程导学助手。 |
| Language Pack | 课程语言包，包含课件、知识点、题目候选、页面和问答上下文。 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成。 |
| KC | Knowledge Component，知识组件或知识点。 |
| EvidencePack | AI 回答前组织的题目、提交、课件、学习者画像等证据包。 |
| Reflection | AI 回答后的自检机制，用于检查教学性、引用、风险和完整性。 |
| Judge Server | 负责代码沙箱执行和判题的外部评测服务。 |
| Tutor Graph | LangGraph 驱动的 AI Tutor 工作流微服务。 |

## 2. 总体描述

### 2.1 产品视角

系统由 Vue 前端、Spring Boot 后端、Python 微服务和基础设施组成。前端提供学生端、教师端和管理端页面；后端提供账号、题目、提交、课堂、语言包、AI、系统配置和管理 API；`tutor-graph` 管理 AI Tutor 工作流；`alethicode-rag` 管理课件检索；Judge Server 执行代码评测；PostgreSQL、Redis、Memgraph、NATS 和 Temporal 支撑数据、缓存、图谱、消息和工作流。

### 2.2 用户角色

| 角色 | 目标 | 典型功能 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 浏览公开入口、注册或登录 | 访问首页、登录、注册、找回密码。 |
| 学生 | 练习编程、获得辅导、复盘学习 | 做题、提交、查看反馈、使用 AI Tutor、课件问答、笔记本、错题复习、加入课堂。 |
| 教师 | 管理课堂和作业、查看学情、组织教学 | 创建班级、发布作业、监控课堂、查看分析、AI 生成题目、管理语言包。 |
| 管理员 | 维护平台、题库、用户和配置 | 用户管理、题目管理、判题服务、公告、系统配置、AI 配置、可观测性。 |
| 内部服务 | 跨服务调用 | Tutor Graph、RAG、质量检测、内部 AI 工具调用。 |

### 2.3 运行环境

| 层级 | 环境要求 |
| --- | --- |
| 后端 | Java 21、Maven 3.9+、Spring Boot 3.5.12。 |
| 前端 | Node.js >= 20.19.0、npm >= 10.8.2、Vue 3.5、Vite 7.1。 |
| 微服务 | Python 3.10/3.11、FastAPI、LangGraph、LightRAG。 |
| 数据与中间件 | PostgreSQL/pgvector、Redis、Memgraph、NATS、Temporal、Judge Server。 |
| 部署 | Docker Compose、Nginx、Prometheus、Jaeger、Grafana、Sentry/GlitchTip。 |

## 3. 业务需求

| 编号 | 业务需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | 平台应帮助 Python 初学者完成从读题、编码到复盘的学习闭环。 | 高 |
| BR-002 | 平台应保留真实判题结果作为 AI 辅导和学习画像的基础。 | 高 |
| BR-003 | 平台应支持教师围绕课程课件和班级组织编程教学。 | 高 |
| BR-004 | 平台应降低教师备题、答疑、批改和学情分析的重复工作量。 | 高 |
| BR-005 | 平台应通过工程化手段保障可运行、可维护、可观测和可扩展。 | 高 |
| BR-006 | 平台应避免 AI 直接替学生完成作业，优先提供启发、提示和诊断。 | 高 |

## 4. 功能需求

### 4.1 账号与权限

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-ACC-001 | 系统应支持用户注册、登录、退出和个人资料查询。 |
| FR-ACC-002 | 系统应支持密码重置、邮箱变更、会话查询和会话删除。 |
| FR-ACC-003 | 系统应区分学生、教师、管理员等权限类型，并在前端和后端执行访问控制。 |
| FR-ACC-004 | 管理端应限制教师访问系统配置、用户管理、可观测性等管理员专属页面。 |
| FR-ACC-005 | 系统应通过 Redis Session 保存服务端会话，支持跨请求认证。 |

### 4.2 在线评测

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-OJ-001 | 学生应能查看题目列表、题目详情、难度、标签和相关课程信息。 |
| FR-OJ-002 | 学生应能在浏览器中编辑代码，至少支持 Python、C、C++、Java 等语言的编辑体验。 |
| FR-OJ-003 | 学生提交代码后，系统应将提交发送到 Judge Server 并返回判题状态。 |
| FR-OJ-004 | 系统应记录提交代码、语言、题目、用户、运行结果、时间和错误信息。 |
| FR-OJ-005 | 学生应能查看提交列表和提交详情。 |
| FR-OJ-006 | 管理员应能管理题目、测试用例、导入导出题目和判题服务器。 |

### 4.3 AI Tutor

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-AI-001 | 系统应在题目页提供 AI Tutor 入口，围绕当前题目和学生提交提供辅导。 |
| FR-AI-002 | AI Tutor 应支持阶段化学习流程，包括读题、构思、脚手架、编码、错误反馈、AC 复盘和迁移练习。 |
| FR-AI-003 | AI Tutor 应读取题目、提交、错误信息、学习者画像、课件引用和历史对话作为上下文。 |
| FR-AI-004 | AI Tutor 应支持会话查询、运行、检查点、恢复、对话、模式切换、压缩、分叉和中断响应。 |
| FR-AI-005 | AI Tutor 应支持 EvidencePack 和 Reflection，减少无依据回答和直接泄题。 |
| FR-AI-006 | AI Tutor 应支持 token 用量统计，便于控制上下文和成本。 |
| FR-AI-007 | 管理端应提供 AI 可观测性、提示变体、质量报告和工作流时间线等查看能力。 |

### 4.4 课件问答与语言包

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-LP-001 | 教师或管理员应能初始化语言包并导入课件材料。 |
| FR-LP-002 | 系统应对课件进行页面、文档、知识点和题目候选处理。 |
| FR-LP-003 | 学生应能基于语言包创建课件问答会话。 |
| FR-LP-004 | 课件问答应支持消息列表、发送消息、反馈、压缩、分叉、引用页面预览和视频生成任务。 |
| FR-LP-005 | RAG 服务应支持关键词和向量检索，并返回可追踪引用。 |
| FR-LP-006 | 语言包质量服务应支持参考解法 lint、自验证、样本同步和质量报告。 |

### 4.5 课堂协作与教师功能

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-CLS-001 | 教师应能创建和管理班级。 |
| FR-CLS-002 | 学生应能加入班级并查看班级详情。 |
| FR-CLS-003 | 教师应能创建课堂、作业和 AI 生成题目。 |
| FR-CLS-004 | 系统应支持课堂监控和学生风险识别。 |
| FR-CLS-005 | 系统应提供课堂分析、作业批改和误区分析能力。 |

### 4.6 学习复盘

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-REV-001 | 系统应为学生提供学习者笔记本，记录错题、复盘和学习记忆。 |
| FR-REV-002 | 系统应生成或维护知识点掌握度、练习热力图和推荐练习。 |
| FR-REV-003 | 系统应支持错题复习包和复习评分反馈。 |

### 4.7 管理与配置

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| FR-ADM-001 | 管理员应能管理用户、公告、题目、测试用例和判题服务器。 |
| FR-ADM-002 | 管理员应能管理 AI 配置、系统路径、基础设施配置和 Beta 功能。 |
| FR-ADM-003 | 管理员应能查看使用统计、反馈、系统监控和 AI 观测面板。 |
| FR-ADM-004 | 系统应提供内部 API 供 Tutor Graph、RAG 和质量服务调用，并使用内部密钥校验。 |

## 5. 非功能需求

### 5.1 功能适合性

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-FIT-001 | 系统功能应覆盖学生练习、教师教学、管理员运维和 AI 导学四类主流程。 |
| NFR-FIT-002 | AI 回答应与当前题目、提交和课件上下文一致，避免无上下文泛泛解释。 |

### 5.2 性能效率

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-PERF-001 | 普通 API 请求应在合理时间内返回，耗时操作应使用异步任务、缓存或外部工作流处理。 |
| NFR-PERF-002 | AI 和 RAG 请求应支持熔断、重试、缓存和超时控制。 |
| NFR-PERF-003 | 数据库应对高频查询建立索引，迁移中包含热点索引和搜索优化。 |

### 5.3 可用性

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-USAB-001 | 学生端应面向初学者，页面提示清晰，避免只展示底层错误码。 |
| NFR-USAB-002 | AI Tutor 应给出分步骤解释、提示和下一步行动建议。 |
| NFR-USAB-003 | 管理端应提供明确导航和权限提示。 |

### 5.4 可靠性

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-REL-001 | 系统应通过 Redis Session、数据库事务和错误处理保障基本一致性。 |
| NFR-REL-002 | 外部服务不可用时应记录日志、返回清晰错误，并避免破坏主流程数据。 |
| NFR-REL-003 | AI Tutor 工作流应支持检查点和恢复，避免刷新页面导致会话丢失。 |

### 5.5 安全性

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-SEC-001 | 系统应通过 Spring Security、会话认证和权限检查控制访问。 |
| NFR-SEC-002 | 对修改类请求应启用 CSRF 或等效保护。 |
| NFR-SEC-003 | 内部 API 应使用内部服务密钥校验，防止被普通用户调用。 |
| NFR-SEC-004 | 用户输入、Prompt 和上传材料应经过校验或过滤，降低注入、越权和敏感信息泄露风险。 |
| NFR-SEC-005 | 隐私功能应支持数据导出和个人数据删除请求。 |

### 5.6 可维护性

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-MAINT-001 | 后端应按配置、控制器、服务、DTO、仓储、异常和工具分层。 |
| NFR-MAINT-002 | 前端应按学生端、管理端、页面、组件、API 和状态模块组织。 |
| NFR-MAINT-003 | 数据库 schema 变更必须通过 Flyway 迁移管理。 |
| NFR-MAINT-004 | 自动化测试应覆盖关键契约、服务逻辑和 UI 行为。 |

### 5.7 可移植性

| 编号 | 需求 |
| --- | --- |
| NFR-PORT-001 | 系统应支持本地开发和 Docker Compose 部署。 |
| NFR-PORT-002 | 外部 LLM、Embedding、Judge Server 等应通过配置接入，避免硬编码。 |

## 6. 数据需求

| 数据域 | 主要数据 |
| --- | --- |
| 用户域 | 用户、角色、权限、会话、邮箱、密码重置、隐私请求。 |
| 题库域 | 题目、标签、难度、测试用例、样例、提交、判题结果。 |
| AI 域 | Tutor 会话、运行、检查点、事件、对话消息、token 用量、学习者画像、记忆。 |
| 语言包域 | 语言包、文档、页面、知识点、题目候选、质量报告、视频任务。 |
| 课堂域 | 班级、成员、课堂、作业、提交、分析、风险检测。 |
| 运维域 | 系统配置、AI 配置、可观测性、反馈、审计日志。 |

## 7. 外部接口需求

| 外部系统 | 接口类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Judge Server | HTTP/API | 提交代码、查询判题结果、管理判题节点。 |
| LLM Provider | HTTP/OpenAI-compatible | 生成 AI Tutor、课件问答、题目和解释。 |
| Embedding Provider | HTTP/OpenAI-compatible | 生成向量用于 RAG 检索。 |
| tutor-graph | HTTP/SSE/WebSocket 辅助 | 执行 LangGraph Tutor 工作流。 |
| alethicode-rag | HTTP | 课件索引、查询、健康检查。 |
| 邮件服务 | SMTP | 密码重置、通知邮件。 |
| 监控系统 | Prometheus/OTLP/Sentry | 指标、链路追踪、错误上报。 |

## 8. 验收准则

| 编号 | 验收场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | 学生注册登录并进入题目列表 | 登录成功，路由跳转正常，能看到题目。 |
| AC-002 | 学生完成一次代码提交 | 提交记录生成，判题状态可查询，详情可查看。 |
| AC-003 | 学生请求 AI Tutor 错误解释 | AI 能结合题目和提交错误给出分步提示。 |
| AC-004 | 学生使用课件问答 | 能创建会话、发送问题、返回带引用的回答。 |
| AC-005 | 教师创建班级和作业 | 班级可见，学生可加入，作业可分发。 |
| AC-006 | 管理员维护题目和测试用例 | 后台操作成功，学生端同步可见。 |
| AC-007 | 系统部署启动 | 前端、后端、数据库、Redis、Judge、RAG/Tutor 关键服务健康。 |

## 9. 需求可追踪矩阵

| 需求 | 概要设计章节 | 详细设计章节 | 测试章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 用户层、后端层、安全架构 | 账号模块、安全设计 | 账号与权限测试 |
| 在线评测 | OJ 主流程、数据流 | 题目/提交/判题设计 | OJ 功能测试 |
| AI Tutor | AI 子系统架构 | 工作流、EvidencePack、Reflection | AI Tutor 测试 |
| 课件问答 | RAG 架构、语言包管线 | 语言包和 RAG 详细设计 | 课件问答测试 |
| 课堂协作 | 课堂模块架构 | 班级、作业、监控设计 | 课堂协作测试 |
| 管理端 | 后台管理视图 | 管理接口与权限 | 管理端测试 |
| 可观测性 | 运维架构 | 指标、日志、追踪 | 非功能测试 |

# Alethicode 概要设计说明书

文档编号：ALETHICODE-HLD-COURSE-2026

版本：v1.0

参考标准：IEEE 1016 软件设计描述

设计范围：Alethicode 前端、后端、微服务、数据层、部署与运行支撑。

## 1. 设计目标

Alethicode 的总体设计目标是将传统在线评测、AI 导学、课件 RAG 和课堂教学管理整合为一个可运行、可维护、可观测的教育平台。概要设计强调模块边界、核心数据流、关键接口、部署拓扑和质量属性，不深入到具体类和方法实现。

## 2. 设计原则

**真实判题优先**：代码运行和评测结果由 Judge Server 生成，AI 不替代判题。

**教学上下文优先**：AI 回答必须尽量基于题目、提交、课件、学习者画像和历史对话。

**主业务后端集中**：Java Spring Boot 后端是账号、题目、提交、课堂、语言包和管理 API 的主入口。

**AI 能力可替换**：LLM、Embedding、RAG、Tutor Graph 通过配置和内部服务接口接入。

**数据迁移可追踪**：数据库结构通过 Flyway 版本化迁移管理。

**可观测性内建**：日志、指标、链路追踪和错误上报作为系统设计的一部分。

## 3. 总体架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         用户层                               │
│ 学生端 OJ │ 教师端课堂 │ 管理端 │ 课件问答 │ AI Tutor 面板       │
│                 Vue 3 + Vite + Element Plus                  │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                               │ HTTP / WebSocket
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
│                    Spring Boot 后端                           │
│ Controller │ Service │ DTO │ Repository/JdbcTemplate │ Config │
│ Account / Problem / Submission / AI Tutor / Classroom / Admin │
└─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────────┘
              │              │              │
              │              │              │ Internal HTTP
              │              │              ▼
              │              │   ┌────────────────────────────┐
              │              │   │ tutor-graph / alethicode-rag│
              │              │   │ FastAPI + LangGraph/LightRAG│
              │              │   └────────────────────────────┘
              │              │
              ▼              ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ Judge Server    │ │ External LLM/API │
│ sandbox judging │ │ Chat/Embedding   │
└─────────────────┘ └─────────────────┘
              │
┌─────────────▼───────────────────────────────────────────────┐
│                         数据层                               │
│ PostgreSQL + pgvector │ Redis │ Memgraph │ NATS │ Temporal │ FS │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. 前端概要设计

### 4.1 前端应用划分

| 应用区域 | 主要路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 学生端 OJ | `/`、`/problem`、`/problem/:problemID`、`/status` | 首页、题库、题目详情、提交列表和详情。 |
| 学习辅助 | `/learner-notebook`、`/review-package`、AI Tutor 面板 | 学习者笔记本、错题复习、题目页 AI 导学。 |
| 课堂功能 | `/classroom`、`/classroom/join`、`/classroom/detail` | 班级列表、加入班级、班级详情、课堂和作业入口。 |
| 课件问答 | `/language-pack-qa`、`/language-pack-qa/viewer` | 课件问答会话和 PDF/页面预览。 |
| 管理端 | `/admin/` 下的 Vue Router | 题目、用户、判题服务器、语言包、AI 配置、可观测性等。 |

### 4.2 前端关键组件

| 组件类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 代码编辑器 | 基于 CodeMirror，支持多语言编辑、选区安全和提交。 |
| AI 卡片 | 题目引导、构思分析、错误诊断、知识复盘、迁移练习、Parsons 题等。 |
| Chat Composer | `@` 引用、`/` 命令、上下文用量条、历史召回、压缩和分叉入口。 |
| 课堂视图 | 班级列表、作业、课堂详情、协作编程、课堂分析。 |
| 管理组件 | 题目编辑、测试用例、AI 配置、语言包初始化、可观测性面板。 |

## 5. 后端概要设计

### 5.1 分层结构

| 层 | 职责 |
| --- | --- |
| Controller | 接收 HTTP 请求，执行参数校验，调用服务层，返回统一响应。 |
| Service | 承载业务规则、事务、权限判断、跨模块编排和外部服务调用。 |
| Repository/JdbcTemplate | 访问 PostgreSQL 数据库，执行查询、更新和复杂 SQL。 |
| DTO/Request/Response | 定义请求和响应契约，隔离内部实体和外部接口。 |
| Config/Middleware | 安全、缓存、AI 网关、WebSocket、内部 API Key、健康检查和跨域配置。 |
| Exception Handler | 统一异常转换和错误响应。 |

### 5.2 后端模块划分

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Account | 登录、注册、资料、密码、会话和权限信息。 |
| Problem | 题目查询、管理、导入导出、测试用例和难度校准。 |
| Submission | 提交记录、判题结果、数据采集和判题执行。 |
| AI Tutor | 学习者画像、工作流、上下文、Prompt、工具调用、观察和配额。 |
| Language Pack | 课件、页面、知识点、问答、质量报告、视频任务和题目发布。 |
| Classroom | 班级、成员、课堂、作业、AI 出题、分析和监控。 |
| RAG Client | RAG 索引、队列、查询、回补和异常处理。 |
| Compliance | 隐私、审计、敏感日志和合规数据处理。 |
| Admin/System | 配置、监控、公告、反馈、使用统计和基础设施状态。 |

## 6. AI 子系统概要设计

### 6.1 AI Tutor 工作流

AI Tutor 采用阶段化导学思想，围绕学生做题流程形成七个主要阶段：

READING：理解题意。

IDEATING：分析思路。

SCAFFOLDING：搭建代码骨架。

CODING：辅助编码。

ERROR_FEEDBACK：解释错误和调试。

AC_REVIEW：通过后复盘。

TRANSFER：迁移练习和举一反三。

Java 后端负责业务入口、权限、上下文、投影和 UI 恢复；`tutor-graph` 负责 LangGraph 工作流状态和节点执行；二者通过内部 HTTP 和事件投影协作。

### 6.2 RAG 课件问答

课件 RAG 的概要流程如下：

课件上传/初始化
    │
    ▼
文档解析 → 页面切分 → 知识点抽取 → 索引入库
    │
    ▼
学生提问 → 引用解析 → RAG 检索 → LLM 生成 → 返回答案和引用

`alethicode-rag` 使用 FastAPI、LightRAG、PostgreSQL pgvector 和 Memgraph 提供检索服务。Java 后端负责语言包业务、问答会话、消息、反馈、页面预览和视频任务。

## 7. 数据架构

### 7.1 数据库设计概览

系统使用 PostgreSQL 作为主数据库，并通过 Flyway 管理迁移。当前迁移文件覆盖账号、题库、提交、AI 核心、课堂、语言包、RAG、学习者画像、错题复习、可观测性和配置等数据域。

| 数据域 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 账号域 | 用户、权限、会话、资料、重置密码、隐私请求。 |
| 题库域 | 题目、标签、测试用例、提交、判题结果和难度。 |
| AI 域 | 工作流会话、事件、检查点、对话、token 用量、学习者画像、记忆。 |
| 语言包域 | 语言包、文档、页面、知识点、QA 会话、质量报告和视频任务。 |
| 课堂域 | 班级、成员、课堂、作业、分析和风险检测。 |
| 运维域 | 系统配置、反馈、审计、可观测性和使用统计。 |

### 7.2 缓存与消息

| 组件 | 用途 |
| --- | --- |
| Redis | Session、缓存、限流和部分状态存储。 |
| Caffeine | JVM 内 L1 缓存，与 Redis 组成多级缓存。 |
| NATS | 异步事件和判题/索引相关消息。 |
| Temporal | 语言包流水线和长任务工作流。 |
| Memgraph | LightRAG 图谱存储。 |

## 8. 部署架构

Nginx / Frontend Container
          │
          ▼
Backend Spring Boot Container
          │
          ├── PostgreSQL / PgBouncer
          ├── Redis
          ├── Judge Server
          ├── tutor-graph
          ├── alethicode-rag
          ├── Memgraph
          ├── NATS
          └── Temporal

部署目录使用 Docker Compose 编排，包含数据库、缓存、消息、图数据库、后端、前端、RAG、Tutor Graph、监控和日志等服务。生产部署需要配置 `.env` 中的数据库密码、Redis 密码、Judge Token、LLM Key、Embedding Key 和观测系统地址。

## 9. 接口设计概要

| 接口类别 | 典型路径 |
| --- | --- |
| 账号 | `/api/login`、`/api/register`、`/api/profile`、`/api/logout` |
| 题库 | `/api/problems`、`/api/admin/problems` |
| 提交 | `/api/submission`、`/api/admin/submissions` |
| AI Tutor | `/api/ai/tutor/*`、`/api/ai/tutor-workflow-sessions/*` |
| 课件问答 | `/api/language-pack-qa/*` |
| 课堂 | `/api/classroom/*`、相关课堂 Controller 路径 |
| 管理 | `/api/admin/*` |
| 内部服务 | `/internal/ai-tutor/*`、`/internal/language-pack/quality/*` |
| 隐私合规 | `/api/privacy/*` |

## 10. 安全架构

| 安全点 | 设计 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 基于账号登录和服务端 Session。 |
| 会话存储 | Spring Session Data Redis。 |
| 权限控制 | 前端路由守卫 + 后端服务层权限检查。 |
| CSRF/CORS | Spring Security 配置保护浏览器请求。 |
| 内部接口 | 内部服务 Key 校验和请求匹配器。 |
| 输入校验 | Jakarta Bean Validation、DTO 校验、JSON Schema、业务规则校验。 |
| 敏感数据 | 合规审计、敏感日志控制、隐私导出和删除。 |
| AI 安全 | Prompt Safety Filter、EvidencePack、Reflection、拒答边界和引用约束。 |

## 11. 可观测性设计

| 能力 | 技术 |
| --- | --- |
| 健康检查 | Spring Boot Actuator、Docker healthcheck、微服务 health API。 |
| 指标 | Micrometer、Prometheus、Grafana。 |
| 链路追踪 | OpenTelemetry、Micrometer Tracing、Jaeger。 |
| 错误上报 | Sentry/GlitchTip。 |
| 业务观测 | AI trace、质量报告、工作流时间线、token 用量和反馈统计。 |

## 12. 设计约束

Java 后端是主业务入口，不直接把业务状态分散到多个微服务。

`tutor-graph` 是 LangGraph 工作流状态事实来源，Java 侧维护 UI 恢复和管理所需投影。

RAG 的 embedding 模型、索引表和查询配置必须一致，否则检索结果可能为空。

外部服务密钥必须通过环境变量配置，不应写入代码和文档。

对课程演示而言，优先展示稳定闭环，不应临场依赖长耗时初始化任务。

# Alethicode 详细设计说明书

文档编号：ALETHICODE-DDD-COURSE-2026

版本：v1.0

参考标准：IEEE 1016、ISO/IEC 25010

说明：本文以当前项目代码结构和配置为基础，描述主要模块的实现级设计。

## 1. 详细设计范围

本文覆盖 Alethicode 的前端页面与组件、后端控制器与服务、数据库迁移、AI Tutor、RAG、课堂、管理端、安全、缓存、异常、部署和可观测性等实现细节。由于课程文档不等同于完整源码级注释，本文聚焦核心流程和关键设计决策。

## 2. 后端包级设计

后端源码位于 `backend/src/main/java/com/alethicode`，主要包职责如下：

| 包 | 职责 |
| --- | --- |
| `config` | Spring、安全、缓存、AI、WebSocket、内部服务 Key、健康检查和配置属性。 |
| `controller` | REST API 入口，包括账号、题目、提交、AI、语言包、课堂、管理和隐私。 |
| `controller.internal` | 内部服务接口，供 Tutor Graph、语言包质量服务等调用。 |
| `dto` | 请求和响应对象，隔离 API 契约与内部模型。 |
| `middleware` | 过滤器和请求中间件，例如内部 API Key、限流等。 |
| `service` | 核心业务服务，包含账号、题目、提交、AI Tutor、语言包、课堂、RAG、合规和系统配置。 |
| `websocket` | 课堂协作和 Tutor 工作流实时通道。 |
| `mcp` | AI 工具提供和 MCP 相关集成。 |
| `util` | 通用工具，例如并发控制、TOTP 等。 |

## 3. 账号与权限详细设计

### 3.1 控制器

`AccountController` 提供登录、退出、注册、个人资料、密码重置、邮箱变更、会话管理和验证码等接口。`ProfileController` 提供 AI Tutor 学习者画像相关资料接口。管理端还有 `AdminAccountController` 负责用户管理。

### 3.2 会话设计

用户登录后由后端创建服务端会话。

会话数据通过 Spring Session Data Redis 保存。

前端通过 Cookie 携带会话标识。

管理端路由守卫会在进入页面前请求 `profile`，根据 `admin_type` 判断访问权限。

### 3.3 权限设计

| 权限点 | 设计 |
| --- | --- |
| 学生端 | 公开页面可访问，个人中心、课堂、课件问答等需要登录。 |
| 教师端 | 允许访问教学相关页面，限制用户管理、系统配置和可观测性等管理员页面。 |
| 管理员 | 可访问管理端完整功能。 |
| 内部服务 | 使用内部服务 Key 匹配器和校验器验证。 |

## 4. 在线评测详细设计

### 4.1 题目流程

学生进入题目列表
    │
    ▼
查询题目分页、标签、难度和状态
    │
    ▼
进入题目详情
    │
    ▼
前端 CodeMirror 编辑代码
    │
    ▼
提交代码到后端
    │
    ▼
后端创建提交记录并调度 Judge Server
    │
    ▼
保存判题结果并返回给前端

### 4.2 主要职责

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| `ProblemController` | 学生端题目查询和详情接口。 |
| `AdminProblemController` | 管理端题目新增、编辑、导入导出和批量操作。 |
| `SubmissionController` | 学生提交与提交记录查询。 |
| `AdminSubmissionController` | 管理端提交记录查看和管理。 |
| `SubmissionJudgeExecutor` | 执行提交判题逻辑，与 Judge Server 交互。 |
| `SubmissionDataCollector` | 采集提交数据，为 AI、统计和画像提供学习信号。 |

### 4.3 判题数据

提交记录至少需要关联用户、题目、语言、代码、提交时间、判题状态、运行时间、内存、错误信息和测试点结果。判题结果既用于前端展示，也用于 AI Tutor 的错误诊断和学习者画像。

## 5. AI Tutor 详细设计

### 5.1 会话与运行

`TutorWorkflowController` 负责 AI Tutor 工作流会话，主要接口包括：

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 创建会话 | 基于题目、用户和学习上下文创建 Tutor 会话。 |
| 查询会话 | 获取会话详情、状态、模式和投影信息。 |
| 发起运行 | 提交用户输入或事件，驱动 Tutor 工作流。 |
| 检查点 | 查询和恢复工作流检查点。 |
| 对话记录 | 获取会话中的消息和卡片。 |
| 模式切换 | 在不同对话模式或辅导模式之间切换。 |
| 压缩和分叉 | 控制长对话 token 成本，保留学习路径。 |
| 中断响应 | 支持用户打断长响应或后台运行。 |

### 5.2 上下文构造

AI Tutor 的上下文来源包括：

当前题目描述、输入输出、样例和标签。

学生代码和最近提交结果。

Judge Server 错误信息。

语言包课件、页面、知识点和引用。

学习者画像、掌握度、历史错误和记忆。

当前会话历史消息、卡片和模式。

教师或系统配置的 Prompt 策略。

### 5.3 EvidencePack 设计

EvidencePack 的目标是把“AI 可使用的事实”从“生成文本”中分离。生成前先组织证据，模型只能围绕证据和教学目标回答。

| 证据类型 | 作用 |
| --- | --- |
| Problem Evidence | 题目事实，避免误读题。 |
| Submission Evidence | 学生真实代码和错误，避免泛泛而谈。 |
| Courseware Evidence | 课件引用，保证回答贴合课堂。 |
| Learner Evidence | 学习者水平、误区和掌握度。 |
| Workflow Evidence | 当前阶段、历史卡片、上一步行动。 |

### 5.4 Reflection 设计

Reflection 是 AI 回答后的自检层，主要检查：

是否直接给出完整答案。

是否缺少题目或课件依据。

是否误导初学者。

是否包含不安全或越权内容。

是否符合当前阶段的教学目标。

是否需要补充引用或拒答。

### 5.5 工作流状态

AI Tutor 工作流的主要阶段包括 READING、IDEATING、SCAFFOLDING、CODING、ERROR_FEEDBACK、AC_REVIEW 和 TRANSFER。Java 侧维护前端恢复所需投影，`tutor-graph` 维护 LangGraph 运行状态。

## 6. 课件 RAG 与语言包详细设计

### 6.1 语言包处理流程

教师/管理员发起语言包初始化
    │
    ├── 导入课件文档
    ├── 解析文档和页面
    ├── 抽取知识点和题目候选
    ├── 生成或校验参考解法
    ├── 建立 RAG 索引
    └── 生成质量报告

### 6.2 课件问答流程

学生选择语言包。

后端创建课件问答会话。

学生发送消息，可包含 `@courseware`、`@page`、`@kc` 等引用。

后端解析引用并调用 RAG 服务检索。

LLM 基于检索结果生成回答。

前端展示回答、引用、页面预览和反馈入口。

### 6.3 关键服务

| 服务 | 职责 |
| --- | --- |
| `LanguagePackQaService` | 课件问答业务编排。 |
| `ConversationContextService` | 问答上下文组织。 |
| `ReferenceResolver` | 引用解析。 |
| `HttpRagServiceClient` | 调用 RAG 微服务。 |
| `RagIndexQueueService` | 维护 RAG 索引队列。 |
| `RagIndexOutboxWorker` | 处理索引出站任务和离线补偿。 |
| `ReferenceSolutionLinter` | 参考解法检查。 |
| `ReferenceSolutionSelfValidator` | 参考解法自验证。 |

## 7. 课堂协作详细设计

### 7.1 功能结构

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 班级管理 | 教师创建班级，学生加入班级。 |
| 成员管理 | 查看学生列表、角色和加入状态。 |
| 课堂管理 | 创建课堂、组织课堂练习。 |
| 作业管理 | 发布作业、查看提交、评分与反馈。 |
| AI 出题 | 根据课堂目标和知识点生成题目候选。 |
| 学情分析 | 汇总提交、掌握度、误区和风险。 |
| 实时协作 | WebSocket 支持课堂协作和状态同步。 |

### 7.2 课堂监控

课堂监控服务根据学生提交、错误类型、耗时、连续失败和参与情况识别风险。教师端可以查看学生状态，并对需要帮助的学生进行干预。

## 8. 前端详细设计

### 8.1 学生端路由

| 路由 | 功能 |
| --- | --- |
| `/` | 首页。 |
| `/login`、`/register` | 登录和注册。 |
| `/problem` | 题目列表。 |
| `/problem/:problemID` | 题目详情、代码编辑、提交和 AI Tutor。 |
| `/status`、`/status/:id/` | 提交列表和提交详情。 |
| `/learner-notebook` | 学习者笔记本。 |
| `/classroom`、`/classroom/join`、`/classroom/detail` | 课堂相关页面。 |
| `/language-pack-qa` | 课件问答。 |
| `/language-pack-qa/viewer` | 课件页面预览。 |
| `/review-package` | 错题复习包。 |

### 8.2 管理端路由

| 路由 | 功能 |
| --- | --- |
| `/admin/problems` | 题目列表。 |
| `/admin/problem/create`、`/admin/problem/edit/:problemId` | 题目创建和编辑。 |
| `/admin/user` | 用户管理。 |
| `/admin/judge-server` | 判题服务器管理。 |
| `/admin/language-pack-init` | 语言包初始化。 |
| `/admin/kc-management` | 知识点管理。 |
| `/admin/secrets/ai` | AI 配置。 |
| `/admin/secrets/observability` | 可观测性配置。 |
| `/admin/beta-feedback` | Beta 反馈。 |
| `/admin/usage-stats` | 使用统计。 |

### 8.3 前端状态与接口

前端使用 Vue Router 管理路由，Vuex 管理全局用户资料和权限状态，TanStack Query 辅助服务端状态管理，Axios 封装 HTTP 请求。CodeMirror 提供代码编辑体验，Element Plus 提供基础 UI 组件。

## 9. 数据库详细设计

### 9.1 迁移策略

数据库迁移文件位于 `backend/src/main/resources/db/migration`。迁移采用 Flyway 命名规则，按版本号顺序执行。课程提交时不应手工修改数据库，而应通过迁移文件表达 schema 变更。

### 9.2 索引策略

用户、题目、提交、课堂和语言包的高频查询字段建立索引。

搜索场景使用全文搜索、CJK bigram 或向量索引。

AI 工作流事件、会话和 token 用量按查询维度建立索引。

RAG 索引任务通过 outbox 和补偿机制提高一致性。

### 9.3 数据一致性

| 场景 | 一致性策略 |
| --- | --- |
| 用户资料修改 | 后端事务保护，必要时刷新前端 profile。 |
| 提交判题 | 先创建提交记录，再异步或同步更新结果。 |
| AI 会话运行 | 会话状态、事件和投影分离，支持检查点恢复。 |
| RAG 索引 | 主业务写入后进入索引队列，worker 处理并可离线补偿。 |
| 语言包初始化 | 长任务拆分阶段，保存进度和质量报告。 |

## 10. 缓存与限流设计

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| Caffeine L1 缓存 | JVM 内快速缓存热点配置和查询结果。 |
| Redis L2 缓存 | 跨实例共享缓存、Session 和限流。 |
| Resilience4j | 对外部 AI/RAG/Judge 调用进行限流、重试、熔断或隔离。 |
| AI 响应缓存 | 对可复用的模型响应进行缓存，降低延迟和成本。 |

## 11. 异常处理设计

Controller 通过统一异常处理器返回结构化错误响应。

业务服务使用明确异常表达权限不足、资源不存在、输入非法和外部服务失败。

外部服务失败应记录上下文日志和 trace id。

前端根据错误类型展示可理解提示，避免把堆栈或敏感配置暴露给用户。

## 12. 安全详细设计

| 风险 | 设计控制 |
| --- | --- |
| 未登录访问 | 路由守卫、后端认证和服务层校验。 |
| 越权访问 | 角色检查、教师管理端限制、资源归属校验。 |
| CSRF | Spring Security CSRF 或等效机制。 |
| 内部接口暴露 | 内部服务 Key 校验、路径匹配和请求过滤。 |
| Prompt 注入 | Prompt Safety Filter、上下文边界、引用解析和拒答策略。 |
| 敏感日志 | 合规服务、敏感日志过滤和审计表。 |
| 个人数据 | 数据导出、个人数据删除和隐私接口。 |

## 13. 可观测性详细设计

| 观测对象 | 指标或日志 |
| --- | --- |
| HTTP API | 请求量、延迟、状态码、异常。 |
| AI 调用 | 模型、token、耗时、失败率、质量报告、trace。 |
| RAG 调用 | 查询耗时、命中数、索引状态、异常。 |
| 判题 | 队列、结果、错误、服务器健康。 |
| 课堂 | 活跃课堂、提交、风险学生和作业状态。 |
| 数据库 | 慢查询、连接池、迁移版本和索引。 |

## 14. 部署详细设计

### 14.1 本地开发

后端使用 Maven 启动，前端使用 Vite 启动，微服务按各自 `pyproject.toml` 安装依赖。开发环境需要 PostgreSQL、Redis 和 Judge Server，AI/RAG 相关演示还需要 LLM 与 Embedding Key。

### 14.2 Docker Compose

部署目录包含 PostgreSQL、Redis、PgBouncer、NATS、Temporal、Memgraph、后端、前端、RAG、Tutor Graph 和监控相关服务。前端 Nginx 应通过 Docker DNS 解析后端服务，避免长期持有旧容器 IP。

## 15. 关键设计决策

| 决策 | 理由 |
| --- | --- |
| 使用 Spring Boot 作为主后端 | 便于统一账号、权限、业务事务、数据库访问和管理端接口。 |
| 使用 Vue 3 + Vite | 前端开发效率高，适合学生端和管理端 SPA。 |
| 使用 Flyway | 数据库结构版本可追踪，可在部署时自动迁移。 |
| 使用 Redis Session | 支持服务端会话管理，便于扩展和统一权限。 |
| 使用 tutor-graph 管理 AI 工作流 | LangGraph 更适合复杂 AI 节点和状态机运行。 |
| 使用 RAG 微服务 | 将课件检索、向量、图谱和 LLM 检索逻辑与主业务解耦。 |
| 使用 EvidencePack + Reflection | 提高 AI 回答的教学可信度和安全性。 |

# Alethicode 测试计划和测试报告

文档编号：ALETHICODE-TEST-COURSE-2026

版本：v1.0

参考标准：ISO/IEC/IEEE 29119、ISO/IEC 25010

说明：本文档根据当前仓库测试结构和项目功能编写。课程提交前建议在实际演示环境中补充一次完整执行记录。

## 1. 测试目标

验证在线评测主流程能够完成登录、题目查看、代码提交、判题结果查看。

验证 AI Tutor 能基于题目、提交和学习上下文提供阶段化辅导。

验证课件问答能够创建会话、发送消息、返回引用和预览课件页面。

验证教师课堂、作业、AI 出题和监控分析功能可用。

验证管理端题库、用户、判题服务、系统配置和可观测性功能具备基本可用性。

验证系统满足安全、性能、可靠性、可维护性和部署可行性要求。

## 2. 测试范围

### 2.1 范围内

| 测试类别 | 覆盖内容 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 服务类、工具类、策略类、上下文构造、AI 响应处理、RAG 客户端等。 |
| 控制器契约测试 | 后端 Controller 的请求参数、状态码、响应结构和权限行为。 |
| 集成测试 | 账号、公告、AI、语言包、提交、课堂和数据库相关流程。 |
| 前端单元/契约测试 | 路由、组件、API 契约、AI 卡片、课件问答、课堂页面和布局。 |
| E2E 测试 | 登录、导航、题目、课堂、AI Tutor 和视觉回归关键路径。 |
| 非功能测试 | 安全、可用性、性能、可观测性、恢复能力和部署检查。 |
| 手工验收 | 答辩演示路径、视频录制路径和课程验收场景。 |

### 2.2 范围外

不对外部 LLM、Embedding、TTS 和 Judge Server 的内部实现进行白盒测试。

不承诺在课程提交中完成大规模压测，只提供容量和性能风险分析。

不覆盖所有历史迁移路径，只验证当前环境从空库迁移和核心表可用。

## 3. 测试环境

| 环境项 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux/WSL2 或 Ubuntu 22.04。 |
| 后端 | Java 21、Maven 3.9+、Spring Boot 3.5.12。 |
| 前端 | Node.js >= 20.19.0、npm >= 10.8.2。 |
| 数据库 | PostgreSQL 15/16 + pgvector。 |
| 缓存 | Redis 7。 |
| 微服务 | `tutor-graph`、`alethicode-rag`。 |
| 外部依赖 | Judge Server、LLM Provider、Embedding Provider。 |
| 浏览器 | Chromium/Chrome，Playwright 自动化使用 Chromium。 |

## 4. 测试依据

`README.md` 中的核心特性、技术栈和启动方式。

`backend/pom.xml` 中的依赖、插件和测试配置。

`frontend/package.json` 中的脚本、依赖和测试命令。

`services/tutor-graph/pyproject.toml` 与 `services/alethicode-rag/pyproject.toml`。

后端 Controller、Service、数据库迁移和前端路由。

本目录 `02-software-requirements-specification.md` 中的功能和非功能需求。

## 5. 测试策略

### 5.1 后端测试策略

| 层级 | 策略 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 使用 JUnit、Mockito 或 Spring Boot Test 验证服务逻辑和工具类。 |
| 控制器测试 | 使用 MockMvc 验证 REST 契约、错误响应和权限边界。 |
| 集成测试 | 结合 Spring 上下文、数据库和测试配置验证跨层流程。 |
| 架构测试 | 使用 ArchUnit 验证包依赖边界。 |
| 外部服务测试 | 使用 stub、mock 或 respx 类似机制隔离外部 AI/RAG/Judge。 |

### 5.2 前端测试策略

| 层级 | 策略 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 使用 Jest 验证组件渲染、工具函数和契约。 |
| 路由测试 | 验证学生端和管理端路由、权限守卫和跳转。 |
| E2E 测试 | 使用 Playwright 验证浏览器真实交互。 |
| 视觉测试 | 对关键页面做视觉比较，减少布局回归。 |
| 静态审计 | 对迁移替换、隐藏入口和运行时契约进行静态检查。 |

### 5.3 微服务测试策略

| 服务 | 策略 |
| --- | --- |
| tutor-graph | 使用 pytest、pytest-asyncio 和 httpx 验证工作流节点、API 和异步行为。 |
| alethicode-rag | 使用 pytest、pytest-asyncio、respx 和 httpx 验证索引、查询和外部调用。 |

## 6. 测试用例

### 6.1 账号与权限

| 用例编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-ACC-001 | 用户登录成功 | 输入正确账号密码并提交 | 返回成功，前端进入首页或原目标页面。 |
| TC-ACC-002 | 用户登录失败 | 输入错误密码 | 返回错误提示，不创建有效会话。 |
| TC-ACC-003 | 未登录访问受限页面 | 直接访问 `/learner-notebook` | 跳转登录或返回未认证错误。 |
| TC-ACC-004 | 教师访问管理员页面 | 教师账号访问 `/admin/user` | 被重定向到允许页面或后端拒绝。 |
| TC-ACC-005 | 退出登录 | 点击退出 | 会话失效，后续访问个人接口失败。 |

### 6.2 在线评测

| 用例编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-OJ-001 | 查看题目列表 | 登录后进入 `/problem` | 显示题目列表、分页、标签或筛选。 |
| TC-OJ-002 | 查看题目详情 | 点击题目 | 显示题面、输入输出、样例和代码编辑器。 |
| TC-OJ-003 | 提交正确代码 | 输入 AC 代码并提交 | 生成提交记录，最终状态为 Accepted。 |
| TC-OJ-004 | 提交错误代码 | 输入错误代码并提交 | 返回 WA/RE/CE 等状态和错误详情。 |
| TC-OJ-005 | 查看提交详情 | 进入 `/status/:id/` | 展示代码、语言、结果和运行信息。 |

### 6.3 AI Tutor

| 用例编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-AI-001 | 创建 Tutor 会话 | 在题目页打开 AI Tutor | 创建或恢复会话，显示欢迎或当前阶段。 |
| TC-AI-002 | 错误诊断 | 提交错误代码后请求帮助 | AI 结合错误信息给出提示，不直接给完整答案。 |
| TC-AI-003 | AC 复盘 | 提交通过后请求复盘 | AI 总结知识点、复杂度和可迁移思路。 |
| TC-AI-004 | 对话压缩 | 长对话后执行 `/compact` | 会话保留摘要，token 用量下降或受控。 |
| TC-AI-005 | 会话分叉 | 执行 `/fork` | 新会话继承必要上下文，原会话不被破坏。 |

### 6.4 课件问答

| 用例编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-LP-001 | 查询可问答语言包 | 进入课件问答页 | 显示可用语言包列表。 |
| TC-LP-002 | 创建问答会话 | 选择语言包并新建会话 | 返回会话 ID，进入聊天页面。 |
| TC-LP-003 | 发送课件问题 | 输入与课件相关的问题 | 返回回答和引用。 |
| TC-LP-004 | 预览引用页面 | 点击引用页面 | 打开页面预览或 PDF viewer。 |
| TC-LP-005 | 反馈回答 | 对回答点赞/点踩 | 后端记录反馈。 |

### 6.5 课堂协作

| 用例编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-CLS-001 | 教师创建班级 | 管理/教师端创建班级 | 班级出现在列表中。 |
| TC-CLS-002 | 学生加入班级 | 输入邀请码或进入加入页面 | 学生成为班级成员。 |
| TC-CLS-003 | 教师发布作业 | 选择题目并发布 | 学生端可见作业。 |
| TC-CLS-004 | 查看课堂分析 | 学生提交后教师查看分析 | 显示提交、错误和风险信息。 |
| TC-CLS-005 | AI 生成题目 | 教师选择知识点生成 | 返回题目候选并允许人工审核。 |

### 6.6 管理端

| 用例编号 | 场景 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-ADM-001 | 创建题目 | 管理端填写题面和测试用例 | 题目保存成功，学生端可见。 |
| TC-ADM-002 | 管理判题服务器 | 查看 Judge Server 页面 | 显示健康状态和配置。 |
| TC-ADM-003 | 查看 AI 可观测性 | 进入 AI traces/quality 页面 | 显示 trace、质量报告或空状态。 |
| TC-ADM-004 | 修改系统配置 | 管理端提交配置 | 配置保存并生效。 |

## 7. 非功能测试

| 类别 | 测试点 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 题目列表、提交查询、AI/RAG 响应耗时 | 浏览器开发者工具、日志、Prometheus 指标。 |
| 安全 | 未登录、越权、CSRF、内部 API Key | 手工请求、控制器测试、安全测试。 |
| 可靠性 | 外部服务失败、网络超时、会话恢复 | mock 外部服务错误、断网重试、刷新页面。 |
| 可维护性 | 包依赖、迁移、测试结构 | ArchUnit、代码审查、Flyway 验证。 |
| 可用性 | 初学者提示、错误信息、页面导航 | 手工评审和演示验收。 |
| 可观测性 | trace、metrics、日志、错误上报 | 访问 Actuator、Grafana、Jaeger、Sentry/GlitchTip。 |

## 8. 当前仓库测试资产

根据代码结构，当前仓库包含以下测试资产：

| 位置 | 观察到的测试资产 |
| --- | --- |
| `backend/src/test` | 后端测试文件约 170+，覆盖控制器、服务、AI Tutor、RAG、语言包、课堂、架构和 WebSocket。 |
| `frontend/tests` | 前端测试文件约 130+，覆盖单元、契约、E2E、视觉回归、路由和运行时。 |
| `services/tutor-graph/app/tests` | Tutor Graph 微服务 pytest 测试入口。 |
| `services/alethicode-rag/app/tests` | RAG 微服务 pytest 测试入口。 |

## 9. 推荐执行命令

### 9.1 后端

cd backend
mvn test
mvn clean compile -DskipTests

### 9.2 前端

cd frontend
npm ci
npm run lint
npm run typecheck
npm test
npm run test:e2e:auth

### 9.3 微服务

cd services/tutor-graph
python -m pip install -e ".[dev]"
python -m pytest -q

cd ../alethicode-rag
python -m pip install -e ".[dev]"
python -m pytest -q

## 10. 测试报告

### 10.1 执行摘要

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 文档编制时测试状态 | 未在本轮完整执行全量测试；本文根据仓库测试资产和代码结构编制测试计划。 |
| 已确认测试资产 | 后端、前端和微服务均存在自动化测试目录和脚本。 |
| 主要风险 | 外部 LLM、Embedding、Judge Server、RAG、数据库和 Redis 依赖需要在演示环境中实际验证。 |
| 建议结论 | 课程提交前执行一次后端 `mvn test`、前端 `npm test`/`typecheck` 和关键 E2E，并将结果截图放入最终报告。 |

### 10.2 缺陷记录模板

| 缺陷编号 | 模块 | 严重级别 | 现象 | 复现步骤 | 原因 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 待填写 | 高/中/低 | 待填写 | 待填写 | 待分析 | Open/Fixed/Closed |

### 10.3 质量结论

Alethicode 当前具备较完整的自动化测试基础：后端覆盖服务、控制器、集成、架构和 WebSocket，前端覆盖组件契约、路由、运行时和 E2E，微服务具备 pytest 入口。由于系统依赖外部 AI、Embedding、Judge Server 和数据库中间件，最终质量结论必须结合实际演示环境执行结果。课程答辩建议优先验证稳定路径，并对外部服务不可用风险准备截图或录屏备份。

# Alethicode 项目总结

文档编号：ALETHICODE-SUMMARY-COURSE-2026

版本：v1.0

适用范围：课程项目总结、答辩材料和结题说明。

## 1. 项目成果概述

Alethicode 完成了一个面向非计算机专业 Python 初学者的 AI 智能在线评测平台。系统不是单纯的题库或聊天机器人，而是以真实代码提交和判题结果为基础，把在线评测、AI Tutor、课件 RAG、课堂协作、学习者画像和后台管理整合到同一学习闭环中。

项目形成的主要成果包括：

可运行的 Vue 3 前端，包含学生端 OJ、课件问答、学习复盘、课堂入口和管理端。

可运行的 Spring Boot 后端，包含账号、题库、提交、AI、语言包、课堂、管理、合规和可观测性 API。

两个 Python 微服务：`tutor-graph` 承担 LangGraph AI Tutor 工作流，`alethicode-rag` 承担课件 RAG 检索。

PostgreSQL/pgvector、Redis、Memgraph、NATS、Temporal、Judge Server 和监控组件组成的运行支撑。

大量自动化测试资产和数据库 Flyway 迁移，支撑工程演进和回归验证。

课程提交所需的项目计划、需求规格、概要设计、详细设计、测试计划与报告、项目总结、实训总结、PPT 内容稿和演示脚本。

## 2. 核心功能总结

| 模块 | 实现成果 |
| --- | --- |
| 在线评测 | 支持题目浏览、题目详情、代码编辑、提交判题、提交列表和提交详情。 |
| AI Tutor | 支持题目上下文、提交错误、学习者画像、阶段化导学、对话压缩、分叉、检查点和 WebSocket 恢复。 |
| 课件问答 | 支持语言包选择、问答会话、消息、引用、页面预览、反馈和视频任务。 |
| 课堂协作 | 支持班级、成员、课堂、作业、AI 出题、课堂监控和分析。 |
| 学习复盘 | 支持学习者笔记本、错题复习包、知识点掌握度和练习推荐。 |
| 管理端 | 支持题目、用户、测试用例、判题服务器、语言包、系统配置、AI 配置、反馈和使用统计。 |
| 可观测性 | 支持 Actuator、Prometheus、OpenTelemetry、Jaeger、Sentry/GlitchTip、AI trace 和质量报告。 |

## 3. 技术成果总结

### 3.1 前端工程

前端采用 Vue 3.5、Vite 7.1、Vue Router 4、Vuex 4 和 Element Plus，配合 CodeMirror 6 构建浏览器代码编辑体验。学生端和管理端路由分离，学生端聚焦学习流程，管理端聚焦平台维护和教师/管理员工作台。

前端测试覆盖面较广，包含单元测试、契约测试、E2E、视觉回归和运行时测试，有助于减少 UI 回归风险。

### 3.2 后端工程

后端采用 Java 21 和 Spring Boot 3.5.12，包含 Web、JPA、Validation、Security、Redis Session、WebSocket、Actuator、Flyway、Spring AI、Resilience4j、Micrometer 和 Sentry 等能力。后端通过 Controller-Service-DTO-Repository 分层组织业务逻辑，并通过 Flyway 管理数据库迁移。

### 3.3 AI 与微服务

AI Tutor 不采用简单“一问一答”方式，而是围绕学生做题过程构建阶段化工作流。系统通过 EvidencePack 收集题目、提交、课件和学习者证据，通过 Reflection 对回答进行自检，通过 Tutor Graph 管理复杂工作流状态，通过 RAG 微服务提供课件检索增强。

### 3.4 数据与基础设施

系统使用 PostgreSQL 作为主数据库，pgvector 支撑向量检索，Redis 支撑会话和缓存，Memgraph 支撑 LightRAG 图存储，NATS 和 Temporal 支撑异步任务和工作流，Docker Compose 负责多服务编排。

## 4. 创新点

**真实判题 + AI 导学闭环**：AI 不脱离代码提交，而是基于真实判题错误进行诊断。

**面向初学者的阶段化 Tutor**：从读题到迁移练习分阶段辅导，降低学生直接抄答案的风险。

**课件 RAG 融入 OJ**：把教师课件、知识点和题目练习连接起来，使回答贴合课堂内容。

**学习者画像驱动反馈**：结合掌握度、误区、历史错误和学习记忆提供个性化提示。

**教师教学闭环**：从班级、作业、监控到 AI 出题和学情分析，支持真实课堂管理。

**工程化可观测性**：AI trace、token、质量报告、指标、日志和链路追踪共同支撑调试和运维。

## 5. 项目难点

| 难点 | 解决思路 |
| --- | --- |
| AI 回答容易泛化或泄题 | 使用 EvidencePack、Reflection、Prompt Safety Filter 和阶段化提示。 |
| RAG 与课件结构复杂 | 将语言包、文档、页面、知识点和索引任务拆分，使用 RAG 微服务处理检索。 |
| 外部服务依赖多 | 通过配置、健康检查、缓存、熔断和演示前 smoke test 降低风险。 |
| 课堂、AI、OJ 数据交叉 | 后端集中业务入口，数据库迁移和服务分层保持一致性。 |
| 前端交互复杂 | 通过组件化、路由分层、契约测试和 E2E 测试控制回归。 |

## 6. 当前不足

系统依赖 LLM、Embedding、Judge Server 等外部服务，演示环境需要提前配置。

Career 模块已下线，历史迁移与文档中可能仍有残留表述，提交时应聚焦当前有效功能。

AI 输出质量受模型、Prompt、上下文和课件质量影响，需要持续评估。

语言包初始化和 RAG 索引属于长任务，演示时不宜临场从零跑完整流程。

全量压测和生产级 SLA 仍需进一步补充。

## 7. 后续改进计划

完善课程级演示数据，准备稳定题目、课件、班级和学生账号。

对 AI Tutor 增加更多学习效果评估指标，例如提示接受率、二次提交改善率和知识点迁移成功率。

加强 RAG 引用质量评估，减少无关引用和漏召回。

增加教师端课程模板和作业模板，提高教学复用效率。

对高频接口进行压测，补充容量规划和性能基线。

将课程提交文档转为学院模板 Word/PDF，并加入最终截图和测试结果。

## 8. 项目结论

Alethicode 已经形成一个较完整的智能编程教育平台原型。它覆盖了 OJ 的基础能力，也在此基础上进一步实现 AI 辅导、课件检索、课堂管理和学习者画像。项目在技术上体现了前后端分离、微服务协作、数据库迁移、自动化测试和可观测性，在教学上体现了“真实练习信号驱动个性化反馈”的设计思想。作为课程项目，Alethicode 具备较好的完整性、展示性和进一步扩展价值。